*Проект*

Приложение к решению Канского

городского Совета депутатов

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Программа**

**комплексного развития систем**

**социальной инфраструктуры   
города Канска (2018-2028)**

г. Канск, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие положения 3](#_Toc528846512)

[1.1. Введение 3](#_Toc528846513)

[1.2. Основные сведения о территории 7](#_Toc528846514)

[2. Паспорт программы 14](#_Toc528846515)

[3. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры города Канска 19](#_Toc528846516)

[3.1. Технико-экономические параметры объектов социальной инфраструктуры 19](#_Toc528846517)

[3.1.1. Детские дошкольные учреждения 21](#_Toc528846518)

[3.1.2. Общеобразовательные учреждения 23](#_Toc528846519)

[3.1.3. Дополнительное образование 25](#_Toc528846520)

[3.1.4. Здравоохранение 27](#_Toc528846521)

[3.1.5. Социальная защита 27](#_Toc528846522)

[3.1.6. Культура 29](#_Toc528846523)

[3.1.7. Физическая культура и спорт 32](#_Toc528846524)

[3.2. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры 33](#_Toc528846525)

[3.3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Канска 38](#_Toc528846526)

[4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 45](#_Toc528846527)

[5. Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Канска 46](#_Toc528846528)

[6. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры 48](#_Toc528846529)

[7. Оценка эффективности мероприятий, включённых в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчётного уровня обеспеченности населения города Канска социальными услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 49](#_Toc528846530)

[8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы 51](#_Toc528846531)

[9. Приложения 53](#_Toc528846532)

[9.1. Приложение № 1 53](#_Toc528846533)

[9.2. Приложение № 2 55](#_Toc528846534)

[9.2.1. Мероприятия в сфере образования 55](#_Toc528846535)

[9.2.2. Мероприятия в сфере здравоохранения 59](#_Toc528846536)

[9.2.3. Мероприятия в сфере культуры 60](#_Toc528846537)

[9.2.4. Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 62](#_Toc528846538)

[9.3. Приложение № 3 64](#_Toc528846539)

# **Общие положения**

* 1. Введение

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы – улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность – важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильём и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества – достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

* создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;
* эффективное использование трудовых ресурсов;
* обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;
* улучшение и сохранение физического здоровья населения;
* рациональное использование свободного времени гражданами.

Основанием для разработки программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры г. Канска на 2018-2028 годы (далее – Программа) являются следующие нормативные правовые акты:

* Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190‑ФЗ;
* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336‑р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»;
* Закон Красноярского края от 24.04.1997 № 13-489 «Об утверждении границ г. Канска Красноярского края»;
* Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края»;
* Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Красноярского края»;
* Проект стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года;
* Проект стратегии социально-экономического развития города Канска до 2030 года;
* Решение Канского городского Совета депутатов от 28.02.2007 № 29-274 «О Генеральном плане города Канска»;
* Решение Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Канска»;
* Решение Канского городского совета депутатов от 27.05.2015 № 74-407 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Канска»;
* Решение Канского городского совета депутатов от 21.12.2011 № 27-156 «О Комплексной программе социально-экономического развития города Канска до 2020 года»;
* СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*.

Цели Программы:

* обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Канска;
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города Канска для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Канска;
* обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Канска;
* достижение расчётного уровня обеспеченности населения города Канска услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Канска;
* обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Программа включает перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края**,** и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие города Канска.

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образовании.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчёта бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики – численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень её благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий города.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры – это удовлетворение потребностей населения.

В соответствии с пунктом 21 статьи 26.3 Федерального закона РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится оказание населению первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой и т.д. В данной Программе объёмы финансирования на строительство объектов регионального значения, а также график ввода их в эксплуатацию приводятся справочно, в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по разработке «Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры города Канска (2018-2028)».

К полномочиям субъекта Российской Федерации относится оказание социальной помощи и социального обслуживания. В соответствии со статьёй 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации все объекты социальной инфраструктуры регионального значения отражаются в схеме территориального планирования Красноярского края.

Предусмотренные данной Программой инвестиционные проекты по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города приняты в соответствии с:

* государственной программой Красноярского края «Развитие здравоохранения»;
* подпрограммой «Доступная среда» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»;
* муниципальной программой города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики»;
* муниципальной программой города Канска «Развитие культуры»;
* муниципальной программой города Канска «Развитие образования»;
* Комплексной программой социально-экономического развития города Канска до 2020 года;
* муниципальной программой города Канска «Формирование современной городской среды».

Реализация данных проектов позволит обеспечить потребность населения в услугах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Канска (МНГП г. Канска) и Региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края (РНГП Красноярского края).

Программные мероприятия могут ежегодно корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации.

Объёмы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Канска и Красноярского края на очередной финансовый год и на плановый период.

В соответствии с пунктом 4 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.03.2016 № 181 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», орган местного самоуправления, утвердивший генеральный план, по итогам полугодия до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, уведомляет уполномоченный орган о состоянии разработки и утверждении Программы, а также об изменениях, внесённых в утверждённую Программу, представляя следующую информацию:

* о разработке или утверждении Программы;
* копию решения уполномоченного органа о разработке Программы;
* копию Программы с копией акта о её утверждении.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Программа разработана на срок действующего генерального плана города Канска. Срок реализации Программы: 2018-2028 годы (один этап).

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, указаны с разбивкой по годам.

* 1. Основные сведения о территории

С точки зрения административно-территориального устройства город Канск является административно-территориальной единицей, краевым городом. С точки зрения муниципального устройства образует муниципальное образование со статусом городского округа. Город Канск входит в состав Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 22.10.2004 № 12-2372 «О наделении муниципального образования город Канск статусом городского округа». Границы города установлены Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-489 «Об утверждении границ г. Канска Красноярского края».

Территория муниципального образования г. Канск расположена на обоих берегах реки Кан, в 247 км к востоку от г. Красноярска. Канск расположен в центре лесостепной Канско-Рыбинской котловины. Сеть наземных транспортных коммуникаций обеспечивает сообщение Канска с краевым центром, другими городами и районами края. Через город проходят крупнейшие транспортные магистрали страны – автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск) и Транссибирская железнодорожная магистраль. От г. Канска отходят автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Канск – Тасеево – Устье» и «Канск – Абан – Богучаны». С юга город граничит с Ирбейским и Саянским муниципальными районами.

Севернее города Канска, по направлению к с. Богучаны (Нижнее Приангарье), расположены Абанский, Дзержинский, Тасеевский муниципальные районы. На восток, по направлению к Иркутску – Иланский и Нижнеингашский муниципальные районы. С западной стороны – Рыбинский, Уярский, Партизанский муниципальные районы. Угольный центр Красноярского края – город Бородино, расположен в 60 километрах, нефтеналивной терминал города Уяра – в 120 километрах от Канска.

В настоящее время в городе Канске крупнейшими отраслями промышленности являются обрабатывающие производства. В городе действует более 10 крупных и средних промышленных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, машиностроения и металлообработки, лесной и деревообрабатывающей промышленности. На долю города Канска приходится более 50 % выпускаемой продукции промышленных предприятий на востоке Красноярского края. Предприятия малого бизнеса работают в сферах оптовой и розничной торговли, строительства, транспорта и связи, деревообработки, производства пищевых продуктов, текстильного и швейного производства.

В Канске сложилась своеобразная многоотраслевая промышленность: пищевая и перерабатывающая (АО «Мясо»), металлообработка (ООО КЗЛМК «Маяк», АО Канский машиностроительный завод «Сегмент»).

Положение в центре мощного аграрного региона и в окружении близлежащих лесозаготовительных компаний также определило специализацию города.

Малый бизнес играет немалую роль в решении экономических и социальных задач города Канска так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения, стабильность налоговых поступлений. Развитие предпринимательства в настоящее время в перспективе может стать одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Канска.

На 27.10.2018 согласно данным Единого реестра субъектов предпринимательской деятельности Российской Федерации, на территории города Канска зарегистрированы 1882 индивидуальных предпринимателя.

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99\* «Строительная климатология» территория города Канска относится к району – I, подрайону – IВ. Для проектируемой территории характерен резко-континентальный климат с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.

Демографическая ситуация, сложившаяся в городе Канске, характеризуется стабильным в целом за период 2013-2018 гг., превышающим рождаемость, уровнем смертности, не обеспечивающим простое воспроизводство населения, относительно высоким уровнем смертности и стабильно отрицательным балансом миграционного прироста.

В городе Канске наблюдается стабильное снижение численности населения. За период с 2013 по 2018 год численность населения уменьшилась на 3067 человек и к началу 2018 года составила по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 89508 человек против 92575 человек в 2013 году.




Рисунок 1. Динамика численности населения города Канска, чел.

В процентном соотношении численность населения города за данный период снизилась на 3,3 %.

За 2017 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом населения, имеют значение 9,1 родившихся на 1000 чел. населения (средний показатель за 5 лет 10,7) при смертности 13,2 чел. на 1000 человек населения (средний 13,6). Здесь отмечается относительно низкая рождаемость, динамика которой за анализируемый период остаётся отрицательной (с 11,8 в 2013 г. до 9,1 в 2017 г. на 1 тыс. человек). При этом динамика смертности за тот же период остаётся относительно стабильной.

Как показывает статистика, в структуре родившихся по очерёдности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твёрдых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период также показывает стабильное отрицательное направление, что отличается от показателей края, которые показывают стабильную и положительную динамику по этому показателю. Основной причиной оттока населения из города является внутрирегиональная миграция, относительная близость к г. Красноярску.

В случае продолжения снижения миграционного прироста происходит постепенное изменение возрастной структуры населения, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого поколения людей, рождённых в 1990-е годы и выбытием многочисленного поколения, рождённых в послевоенные годы. Этот фактор может повлиять на количество женщин репродуктивного возраста

Миграционная убыль населения в 2017 году составил –5,4/1000 чел. при среднем показателе за последние 5 лет –4,8/1000 чел. При этом стоит отметить наметившееся в 2017 году снижение интенсивности этого показателя.

Таблица 1

Основные показатели, характеризующие демографические процессы в городе Канске

| Показатель | Годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Численность населения на начало года (чел.) | 92 575 | 92 142 | 92 142 | 91 018 | 90 231 |
| Зарегистрировано родившихся (чел.)[[1]](#footnote-1) | 1090 | 1044 | 1024 | 911 | 818 |
| Зарегистрировано умерших (чел.) | 1236 | 1278 | 1302 | 1232 | 1194 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -146 | -234 | -278 | -321 | -376 |
| Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 11,8 | 11,3 | 11,1 | 10,0 | 9,1 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 13,4 | 13,9 | 14,1 | 13,5 | 13,2 |
| Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | -1,6 | -2,5 | -3,0 | -3,5 | -4,2 |
| Прибыло мигрантов (чел.)[[2]](#footnote-2) | 2408 | 2183 | 1885 | 2072 | 2155 |
| Выехало жителей (чел.) | 2680 | 2487 | 2409 | 2689 | 2640 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -272,0 | -304,0 | -524,0 | -617,0 | -485,0 |
| Коэффициент миграционного прироста (чел на 1000 чел. населения) | -2,9 | -3,3 | -5,7 | -6,8 | -5,4 |

Отрицательные тенденции усиливаются и стартовыми условиями в городе, которые показывают не очень перспективное на сегодняшний день положение с соотношением возрастов – превышение численности лиц старше трудоспособного возраста над лицами младше трудоспособного возраста. Таким образом, при сохранении направленности миграционных потоков и естественной убыли, в ближайшие годы может обеспечиваться суженный характер естественного воспроизводства населения.




Рисунок 2. Структура населения города Канска, 01.01.2018.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – снижение в перспективе численности трудовых ресурсов, усиление общего для страны уровня старения трудового потенциала, рост средних показателей заболеваемости, увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное обеспечение лиц старше и младше трудоспособного возраста, снижение потенциальных возможностей экономического роста. В 2018 году полная демографическая нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста в городе составляет 829 чел. При этом большую часть (57 %) этой нагрузки обеспечивают лица старше трудоспособного возраста. Это относительно высокий показатель. Стоит также отметить, что в последние 5 лет этот показатель имеет тенденцию к увеличению – с 2013 года он вырос на 19,9 % (с 691 чел.).

Демографические тенденции сказываются и на возрастной структуре населения, соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. В связи с интенсивными и отрицательными миграционными потоками, в городе Канске динамика численности трудоспособного населения с 2013 года стабильно отрицательная (54,7 % в 2018 г. против 59,1 % в 2013 г.). Почти такими же темпами увеличивается и численность жителей старше трудоспособного возраста – с 22,9 % в 2013 г. до 25,8 % в 2018 г. При этом доля лиц младше трудоспособного возраста также растёт, но с интенсивностью вдвое меньшей предыдущих показателей – с 17,9 % в 2013 г. до 19,5 % в 2018 г. Однако, в ближайшие 2 года значительного увеличения численности этой категории жителей не ожидается.

Для города Канска, как и для большинства территорий России, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.




Рисунок 3. Половозрастная структура населения города Канска

По данным Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю по состоянию на 01.01.2018 на 1000 мужчин в городе Канске приходится 1226 женщин (44,9 % к 55,1 % соответственно).

Однако такое преобладание женского населения прослеживается не во всех возрастных группах. Для каждой группы возрастов характерно различное соотношение полов (см. рисунок 3).

Только в возрасте младше трудоспособного, согласно статистическим данным, преобладает население мужского пола. Данное положение обусловлено тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Согласно данным медицинской статистики, при рождении на 100 девочек обычно приходится 105 мальчиков. Однако вследствие более высокой мужской смертности соотношение полов сначала выравнивается (молодой возраст), а затем образуется значительный женский перевес (пожилой и старческий возраст). В старших возрастных группах происходит резкое снижение доли населения мужского пола, что связано с более низкой продолжительностью жизни и высоким уровнем смертности у мужчин. Так, по данным Красноярскстата, средний возраст по городу Канску в 2018 году составил 42,2 года, средний возраст женского населения – 39,7 лет, мужского населения – 36,6 лет.

В 2017 г. процент трудовых ресурсов в городе Канске составил 52,2 % от численности населения (47130 чел.). По данным администрации города Канска, уровень зарегистрированной безработицы в городе, на 01.08.2018 составляет 0,7 %.

Структура населения города по категориям трудовых ресурсов в 2017 г. представлена на диаграмме рисунка 4.




Рисунок 4. Структура населения города Канска, 2017 г.

Прожиточный минимум за III квартал 2018 года по Красноярскому краю установлен в размере 11914 рублей на душу населения[[3]](#footnote-3). Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2017 году составила 28,7 тыс. рублей. Среднемесячный размер страховой пенсии по старости составил 12,3 тыс. рублей.




Рисунок 5. Соотношение уровней доходов со среднедушевым прожиточным минимумом в городе Канске, 2017 г.

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, влияющие на численность населения:

* высокий показатель смертности населения (в 2017 году количество умерших в 1,46 раза превысило число родившихся, за 5 анализируемых лет – в 1,28 раза);
* высокая доля населения старше трудоспособного возраста (в 2018 году их доля составляла 25,4 %, прирост за 5 лет составил 8,9 %);
* сокращение доли лиц трудоспособного возраста (в 2018 году их доля составляла 54,7 %, убыль за 5 лет составила 10,6 %);
* стабильный миграционный убыток населения (в 2017 году коэффициент миграционного прироста (убыли) составил –5,4 чел./1 тыс. жителей, за 5 анализируемых лет, количество выбывших в 1,21 раза превысило число прибывших).

**К**

# **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы | Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры города Канска (2018-2028) (далее – Программа) |
| 1. Основание для разработки программы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190‑ФЗ; * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336‑р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»; * Закон Красноярского края от 24.04.1997 № 13-489 «Об утверждении границ г. Канска Красноярского края»; * Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края»; * Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Красноярского края»; * Проект стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года; * Проект стратегии социально-экономического развития города Канска до 2030 года; * Решение Канского городского Совета депутатов от 28.02.2007 № 29-274 «О Генеральном плане города Канска»; * Решение Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Канска»; * Решение Канского городского совета депутатов от 27.05.2015 № 74-407 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Канска»; * Решение Канского городского совета депутатов от 21.12.2011 № 27-156 «О Комплексной программе социально-экономического развития города Канска до 2020 года»; * СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. |
| 1. Заказчик программы | Управление архитектуры и инвестиций администрации г. Канска.  Фактический адрес: 4-й Центральный м-он, 22, г. Канск, Красноярский край, 663600  Юридический адрес: ул. Ленина 4/1, г. Канск, Красноярский край, 663600 |
| 1. Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» (ООО «Корпус»). Адрес: г. Новосибирск, Горский микрорайон, дом 1, офис 8 |
| 1. Цели и задачи программы | Цели Программы:   * обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Канска; * обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Канска; * обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Канска; * достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; * обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.   Задачи программы:   * определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры; * повышение уровня обеспеченности жителей города Канска надёжными и качественными услугами социальной сферы; * разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов социальной инфраструктуры; * обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. |
| 1. Целевые показатели (индикаторы) программы | * Увеличение количества мест в общеобразовательных организациях на 1000 чел. с 114,9 до 131,0; * Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций с 83,5 % до 100,0 %; * Увеличение доли детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену с 94,0 % до 100,0 %; * Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях на 1000 чел. с 52,9 до 91,6; * Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями с 27,0 % до 85,0 %; * Увеличение количества мест в учреждениях дополнительного образования на 1000 чел. с 22,4 до 23,1; * Увеличение уровня фактической обеспеченности бассейнами на 1000 чел. с 2,8 м2 до 25,0 м2; * Увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами на 1000 чел. с 56,0 м2 до 70,0 м2; * Увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными сооружениями на 1000 чел. 229,2 м2 до 1900,0 м2; * Увеличение доли систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения с 32,0 % до 36,0 %; * Увеличение количества мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 чел. с 15,6 до 50,0; * Увеличение уровня фактической обеспеченности фондами библиотек с 3,4 тыс. ед. на 1000 чел. до 4,0 тыс. ед., читательскими местами на 1000 чел. с 6,0 ед. до 6,2 ед.; * Увеличение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений в смену с 15,5, до 18,2 посещений в смену на 1000 чел.; * Мощность больничных учреждений с 5,8 до 13,5 коек на 1000 чел.; * Количество аптек на 10000 чел. с 4,4 до 4,6 ед.; * Оборудование зданий социальной инфраструктуры согласно СП 59.13330.2016 (обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями) с 70,0 % до 100,0 %. |
| 1. Описание мероприятий (инвестиционных проектов) | За период реализации Программы с 2018 по 2028 год планируется реконструкция, проектирование и строительство 202 объектов социальной инфраструктуры, в том числе:   * в сфере образования – 71 объекта; * в сфере здравоохранения и социальной защиты – 5 объектов; * в сфере культуры и искусства – 16 объектов; * в сфере физической культуры и спорта – 41 объекта. |
| 1. Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы: 2018‑2028 годы |
| 1. Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования Программы за счёт всех источников – 16 676 510 тыс. рублей, в том числе:   * муниципальный бюджет города Канска – 6 396 602 тыс. рублей; * бюджет Красноярского края – 8 388 216 тыс. рублей; * внебюджетные источники – 1 891 691 тыс. рублей.   Направления расходования средств:   * строительство – 14 636 953 тыс. рублей; * реконструкция – 2 039 557 тыс. рублей. |
| 1. Ожидаемые конечные результаты программы | 1. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения города Канска услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Канска и Региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края; 2. Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; 3. Повышение уровня жизни населения, соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами |

# **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры города Канска**

1. 1. Технико-экономические параметры объектов социальной инфраструктуры

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах, улучшение и сохранение физического здоровья населения, рациональное использование свободного времени людей.

На сегодняшний день в городе Канске фиксируется недостаточная обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры.

Таблица 2

Нормы расчёта социально-значимых объектов на территории города Канска

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования | | |
| Детские дошкольные учреждения | 85-100 % охват детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | Решение Канского городского Совета депутатов от 27.05.2015 № 74-407 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Канска» |
| Общеобразовательные школы | 100 % от общего числа школьников 1-9 класса и 75 % - 10-11 класса при обучении в одну смену |
| Учреждения дополнительного образования детей | 10 % общего числа школьников, в том числе по видам зданий:   * Дворец (Дом) творчества школьников – 3,3 %; * станция юных техников – 0,9 %; * станция юных натуралистов – 0,4 %; * станция юных туристов – 0,4 %; * детско-юношеская спортивная школа – 2,3 %; * детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7 %. |
| Учреждения здравоохранения | | |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | 18,15 посещений в смену на 1000 человек | Решение Канского городского Совета депутатов от 27.05.2015 № 74-407 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Канска» |
| Стационары всех типов | 13,47 коек на 1000 человек |
| Станция (выдвижной пункт) скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10000 |
| Аптеки | 1 объект на 10000 человек |
| Физкультурно-спортивные сооружения | | |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | 70-80 м2 общей площади на 1000 человек | Решение Канского городского Совета депутатов от 27.05.2015 № 74-407 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Канска» |
| Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 общей площади на 1000 человек |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 человек |
| Территория (плоскостные спортивные сооружения) | 0,19 га общей площади на 1000 человек |
| Учреждения культуры и искусства | | |
| Помещения для культур но-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50-60 мест на 1 тыс. человек | Решение Канского городского Совета депутатов от 27.05.2015 № 74-407 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Канска» |
| Городские и сельские клубы | 1 объект на населённый пункт |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 6-9 мест на 1 тыс. человек |
| Массовые библиотеки | 1 на населённый пункт |
| Массовые библиотеки (фонды) | более 50 тыс. население – 4 тыс. ед. хранения и 2 читательских места на 1 тыс. человек | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр) |

*Образование*

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей. Образование является частью процесса социализации личности, а учреждения образования координируют деятельность множества людей, направленную на удовлетворение такой социально значимой потребности, как потребности в обучении подрастающих поколений, передачи им научных и практических знаний, ценностей, идеологии, социальных норм, аспектов воспитания, профессиональных умений и навыков.

По состоянию на 01.09.2018 года муниципальная система образования представлена 53 организациями: 30 детскими садами, 18 школами, 4 учреждениями дополнительного образования, 1 организацией сопровождения образования (Центр диагностики и консультирования). Общее количество обучающихся в образовательных учреждениях города – свыше 12 тысяч детей. В городе работают частные организации – развивающие центры, которые оказывают услуги по развитию детей дошкольного возраста, а также услуги по дополнительному образованию и репетиторству для детей школьного возраста.

На территории города также расположены объекты регионального и федерального значения: КГБОУ «Канский морской кадетский корпус», а также учреждения, осуществляющие подготовку учащихся по программе среднего профессионального образования: КГБОУ СПО «Канский медицинский техникум», КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий сельского хозяйства», КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж», КГБОУ СПО «Красноярский краевой библиотечный техникум», КГБПОУ «Канский политехнический колледж», КГБОУ СПО «Канский технологический колледж». Высшее профессиональное образование представлено на территории города филиалом государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева» и одним представительством государственного высшего учебного заведения.

В рамках данной программы оценка обеспеченности объектами регионального и федерального значения не проводится.

Таблица 3

Характеристика системы образования в городе Канске, 2018 г.[[4]](#footnote-4)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общеобразовательные школы | |
| Число школ, ед. | 18 |
| Проектная мощность школ, мест | 10286 |
| Численность обучающихся, чел. | 10153 |
| Наполняемость, чел./место | 0,99 |
| Число учителей школ, чел. | 536 |
| Количество учеников на 1 учителя, чел. | 18,9 |
| Дошкольные учреждения | |
| Число детских садов, ед. | 30 |
| Проектная мощность детских садов, мест | 4732 |
| Численность воспитанников, чел. | 4822 |
| Наполняемость, чел./место | 1,02 |
| Число воспитателей чел. | 414 |
| Количество воспитанников на 1 воспитателя, чел. | 11,6 |

* + 1. Детские дошкольные учреждения

Система дошкольного образования в городе Канске включает в себя 30 дошкольных образовательных организаций.

Таблица 4

Технико-экономические параметры существующих объектов дошкольного образования в городе Канске по состоянию на 01.01.2018

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь земельного участка, м2 | Проектная мощность | | Степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. измерения | значение |
| 1 | МКДОУ № 1 | ул. Московская, 71 | 627,33 | мест | 20 | 50 |
| 2 | МБДОУ № 5 | п. Мелькомбината, 22 | 10973,87 | мест | 186 | 30 |
| 3 | МБДОУ № 7 | городок 5-й, д. 38 | 6477 | мест | 95 | 0 |
| 4 | МБДОУ № 8 | ул. Эйдемана, 8/1 | 4517,89 | мест | 140 | 45 |
| 5 | МКДОУ № 9 | п. Ремзавода, 20 | 6542,03 | мест | 38 | 40 |
| 6 | МБДОУ № 10 | ул. Калинина, 37 | 7743,41 | мест | 280 | 40 |
| 7 | МБДОУ № 11 | ул. Пролетарская, 31 | 4196,83 | мест | 130 | 40 |
| 8 | МБДОУ № 15 | мкрн. Северный, 28 | 7499,89 | мест | 268 | 30 |
| 9 | МБДОУ № 16 | ул. Урицкого, 19 | 5182,26 | мест | 123 | 30 |
| 10 | МБДОУ № 17 | ул. Крестьянская, 22, | 50002,86 | мест | 140 | 50 |
| 11 | МБДОУ № 18 | ул. Герцена-9, 40 | 5576 | мест | 137 | 40 |
| 12 | МБДОУ № 21 | мкрн. Северный, 31 | 10392,93 | мест | 169 | 5 |
| 13 | МБДОУ № 22 | п. Строителей, 22 | 6434,57 | мест | 132 | 40 |
| 14 | МБДОУ № 25 | мкрн. 6-ой Северо-Западный, 65 | 12000 | мест | 190 | 1,76 |
| 15 | МБДОУ № 27 | ул. Волго-Донская, 11 | 4569,5 | мест | 110 | 0,35 |
| 16 | МБДОУ № 28 | ул. Кирова, 19 | 5555,3 | мест | 170 | 45 |
| 17 | МКДОУ № 32 | ул. Красноярская, 35 | 973,29 | мест | 27 | 0,8 |
| 18 | МБДОУ № 34 | пер. Индустриальный, 4 | 10937 | мест | 306 | 40 |
| 19 | МКДОУ № 35 | ул. Кобрина, 29 | 735,73 | мест | 27 | 50 |
| 20 | МБДОУ № 36 | ул. Заводская, 5 | 4939,57 | мест | 176 | 50 |
| 21 | МБДОУ № 39 | ул. Ангарская, 18/2 | 3420,9 | мест | 138 | 50 |
| 22 | МКДОУ № 41 | ул. Боровая, 44 | 3420,9 | мест | 33 | 50 |
| 23 | МАДОУ № 44 | ул. Парижской Коммуны, 9 | 7754,2 | мест | 175 | 30 |
| 24 | МБДОУ № 45 | ул. Николая Буды, 26/1 | 5051,63 | мест | 146 | 30 |
| 25 | МБДОУ № 46 | мкрн. Юго-Западный, 3 | 4931,32 | мест | 140 | 30 |
| 26 | МБДОУ № 47 | мкрн. Северо-Западный, 47 | 5434,53 | мест | 123 | 30 |
| 27 | МБДОУ № 49 | мкрн. Солнечный, 57/1 | н/д | мест | 280 | 25 |
| 28 | МБДОУ № 50 | мкрн. Предмостный, 9 | 10710,87 | мест | 264 | 25 |
| 29 | МБДОУ № 52 | мкрн. Северо-Западный, 18 | 11034,04 | мест | 289 | 25 |
| 30 | МБДОУ № 53 | мкрн. Солнечный, 57/2 | н/д | мест | 280 | 25 |
| ***Итого*** | | | ***217635,65*** | ***×*** | ***4732*** | ***30,8*** |

Суммарная мощность дошкольных образовательных организаций составляет 4732 места. На 01.09.2017 дошкольную образовательную услугу в муниципальном образовании получали 4822 детей. Все муниципальные дошкольные организации имеют лицензии на реализацию образовательных программ дошкольного образования. Решив задачу доступности услуг дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, Управление образования ведёт работу по предоставлению мест в ДОУ для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Численность детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные организации, составляет около 1,9 тыс. детей – это дети в возрасте до 3 лет. Обеспеченность объектами дошкольного образования согласно МНГП города Канска составляет 61 %[[5]](#footnote-5).

Образовательной услугой данная категория детей дошкольного возраста охвачена на 27 % и, в связи с сохранением тенденции рождаемости, эта доля остаётся стабильной. Решение этой задачи видится через дальнейшую организацию групп кратковременного пребывания детей и поддержку инициативы по взаимодействию с негосударственными дошкольными центрами.

В городе отсутствуют частные дошкольные учреждения, при этом опыт муниципальных образований Красноярского края показывает, что частные организации на данном социальном рынке могут динамично развиваться в качестве дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также центров по присмотру и уходу за детьми.

Актуальной остаётся проблема обеспечения доступности для инвалидов зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение и пребывание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Раннее выявление и широкий спектр образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья позволили ликвидировать очередь в коррекционные группы, оказывать раннюю психолого-педагогическую помощь для коррекции недостатков в развитии, подготовить детей к обучению в начальной школе.

В рамках реализации мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» за счёт средств федерального и краевого бюджета в дошкольном учреждении № 44 проведены работы по созданию условий комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, предупреждение дефицита мест в муниципальных дошкольных учреждениях остаётся важной задачей, решение которой является приоритетом на ближайшие годы.

* + 1. Общеобразовательные учреждения

Сеть общеобразовательных организаций представлена 18 учебными заведениями:

* 15 средних общеобразовательных школ;
* 2 гимназии;
* 1 лицей.

Таблица 5

Технико-экономические параметры существующих объектов школьного образования в городе Канске по состоянию на 01.01.2018

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь земельного участка, м2 | Проектная мощность | | Степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. измерения | значение |
| 1 | МАОУ лицей № 1 | мкрн. Северный, 29А | 20204,3 | мест | 784 | 15 |
| 2 | МАОУ гимназия № 1 | ул. 40 лет Октября, 33/2 | 10445,82 | мест | 750 | 50 |
| 3 | МАОУ гимназия № 4 | ул. Революции, 19 | 22985 | мест | 837 | 30 |
| 4 | МБОУ СОШ № 2 | ул. Крестьянская, 27 | 23466,31 | мест | 651 | 45 |
| 5 | МБУ СОШ № 3 | ул. Муромская,13 | 25403,96 | мест | 1176 | 30 |
| 6 | МБУ СОШ № 5 | мкрн. Солнечный, 85 | 19500 | мест | 600 | 30 |
| 7 | МБОУ СОШ № 6 | ул. Бограды, 59 | 8358,8 | мест | 509 | 45 |
| 8 | МБОУ СОШ № 7 | ул. Краснопартизанская, 29 | 8937,56 | мест | 196 | 50 |
| 9 | МКОУ ООШ № 8 | ул. Краевая, 66 | 12130,58 | мест | 241 | 45 |
| 10 | МБОУ ООШ № 9 | ул. Элеваторная, 23А | 13057 | мест | 520 | 45 |
| 11 | МБОУ СОШ № 11 | п. Мелькомбината, 33 | 13531,94 | мест | 485 | 40 |
| 12 | МБОУ СОШ № 15 | ул. Шоссейная, 46 | 20235 | мест | 411 | 30 |
| 13 | МБОУ ООШ № 17 | п. Строителей, 59 | 19814,61 | мест | 480 | 45 |
| 14 | МБОУ СОШ № 18 | пер. Индустриальный, 1 | 28442,3 | мест | 496 | 45 |
| 15 | МБОУ СОШ № 19 | мкрн. Северный, 29 | 15988,78 | мест | 750 | 45 |
| 16 | МБОУ ООШ № 20 | ул. Молодогвардейская, 5 | 13622,34 | мест | 400 | 50 |
| 17 | МБОУ СОШ № 21 | ул. Красноярская, 22 | н/д | мест | 550 | н/д |
| 18 | МБУ СОШ № 22 | ул. Николая Буды, 5 | 6263 | мест | 450 | 50 |
| ***Итого*** | | | ***282387,3*** | ***×*** | ***10286*** | ***40,6*** |

Общее количество мест в образовательных учреждениях города составляет 10286 ед. Обеспеченность объектами школьного образования согласно МНГП города Канска составляет 94 %.

В пяти учреждениях реализуют программы углублённой предметной подготовки и программы профильного обучения на старшей ступени, в 16 учреждениях – коррекционные (адаптированные) образовательные программы. Для детей, имеющих медицинские показания, организовано обучение на дому, дистанционное обучение. Функционирует учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи – МКОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Канска. Отдельное внимание уделяется вопросу поддержки детей, имеющих особые образовательные потребности – открыто 6 специализированных классов городского набора с углублённой подготовкой по предметам математического и инженерно-технологического профилей для способных и отдаренных детей. Для обеспечения более качественной предпрофессиональной подготовки и расширения спектра специальностей для детей с ограниченными возможностями здоровья школами заключаются договорные отношения КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий сельского хозяйства».

Всеми общеобразовательными учреждениями обеспечено внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования. Организована подготовка к внедрению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году.

Продолжается устойчивая тенденция роста количества детей с ограниченными возможностями (чаще всего это дети, имеющие нарушения в интеллектуальном развитии). Так, в 2016/17 учебном году количество детей с ОВЗ составляло 609 (6,2 % от числа обучающихся), 2017/18 – 718 (7,2 %). В текущем году в 16 общеобразовательных организациях города обучаются 740 детей с ограниченными возможностями здоровья. В этой связи в школах активно внедряется инклюзивное образование по адаптированным программам. Благодаря своевременной коррекционной помощи удалось значительно уменьшить степень тяжести проблем в развитии большинства детей.

В образовательных учреждениях функционируют кружки, спортивные секции. В целях организации отдыха и занятости детей активно используются малозатратные формы. Организуется посещение выставок, кинофильмов, музеев, этнографических парков, аттракционов, детских представлений, гостевых маршрутов.

* + 1. Дополнительное образование

Услуги дополнительного образования предоставляются населению города Канска на базе муниципальных учреждений разной ведомственной принадлежности: системы образования, культуры, физкультуры и спорта.

Система дополнительного образования в городе представлена 4 учреждениями дополнительного образования, находящимися в ведении Управления образования. Учреждения реализуют дополнительные общеобразовательные программы различной направленности: эколого-биологическая, естественнонаучная, в области культуры и творчества, социально-педагогического и художественно-эстетического воспитания, техническая, естественнонаучная, социально-педагогическая и физкультурно-спортивная.

Услугами дополнительного образования охвачено 98% детей города Канска в возрасте от 5 до 18 лет. Обучающиеся имеют возможность выбора дополнительных общеобразовательных программ различной направленности. Обучающиеся имеют возможность выбора дополнительных общеобразовательных программ различной направленности. В основном деятельность образовательных организаций дополнительного образования направлена на формирование и развитие творческих, интеллектуальных, физкультурно-спортивных способностей школьников. Взаимодействие образовательных организаций, муниципалитета и бизнеса, в рамках социального партнёрства, может быть направлено на решение задачи по развитию раннего профессионального образования обучающихся, стимулируя развитие приоритетных направлений дополнительного образования и с учётом территориального заказа (инженерные технологии, технологии культурной политики, социальные, экранные технологии и др.). При этом общее количество мест в учреждениях дополнительного образования города составляет 2006 ед. Обеспеченность объектами дополнительного образования согласно МНГП города Канска составляет 175 %.

Таблица 6

Технико-экономические параметры существующих объектов дополнительного образования в городе Канске по состоянию на 01.01.2018

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь земельного участка, м2 | Проектная мощность | | Степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. измерения | значение |
| 1 | МБУДО ЦДТТ | ул.40 лет Октября, 13 | 6532,75 | мест | 122 | 50 |
| 2 | МБУ ДО «Станция юных натуралистов» | пер. Парковый, 5 | 44485,7 | мест | 40 | 50 |
| 3 | МБУ ДО «Дом детского творчества» | ул. 40 лет Октября, 11 | 3529,62 | мест | 200 | 50 |
| 4 | МОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» | мкрн. Солнечный, 85 | 19500 | мест | 745 | 30 |
| 5 | МБУДО «Детская школа искусств № 1» г. Канска | ул. Краснопартизанская, 64/3 | 681,3 | мест | 300 | 27 |
| ул. Н. Буды, 26 | 283,7 | мест | 100 | 38 |
| 6 | МБУДО Детская музыкальная школа № 2 | ул. Куйбышева, 3 | 2290,2 | мест | 193 | 100 |
| 7 | МБУДО «Детская художественная школа» | ул. Московская, 64 | 754,6 | мест | 306 | 100 |
| ***Итого*** | | | ***78057,87*** | ***×*** | ***2006*** | ***55,6*** |

Для увеличения количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, могут проводиться различные плановые мероприятия. Наиболее значимыми из них являются:

* анкетирование и социологические опросы потребителей услуг по дополнительному образованию;
* презентации деятельности кружков и секций дополнительного образования на родительских собраниях в школах;
* показательные программы и открытые мероприятия учреждений дополнительного образования.

Таким образом, среди дефицитов оказания услуг в области образования являются:

1. Дефицит мест в дошкольных и общеобразовательных организациях, недостаточное количество услуг, предлагаемых структурами малого бизнеса для детей раннего возраста.
2. Не предоставляются услуги структурами бизнеса по организации раннего профессионального образования через реализацию дополнительных общеобразовательных программ, программа дуального обучения по договору с учреждениями профобразования.
3. Недостаточное количество мест по оказанию услуг присмотра и ухода во второй половине дня для младших школьников, отсутствуют предложения по оказанию услуг, связанных с организацией второй половины дня для школьников со стороны частных организаций.
4. Дефицит мест в загородных оздоровительных лагерях.
5. Недостаточное количество узких специалистов по организации предоставления дополнительных коррекционных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья.
6. Не используется ресурс действующих предприятий и организаций города для осуществления профессиональных проб, формирования трудового потенциала предприятий города.
7. Недостаточно реализуется в образовании индивидуально-ориентированный подход, учитывающий персональные возможности и потребности, образовательные запросы ребёнка и родителей.

При обеспечении инвесторами развития данных направлений Управление образования администрации города Канска и МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» обеспечат оказание консультативной и методической помощи предпринимателям: в вопросах приведения условий оказания услуги в соответствии с нормативными требованиями, оказания методической помощи педагогам, по написанию в соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных программ.

* + 1. Здравоохранение

Структура здравоохранения города Канска в 2018 году представлена следующими учреждениями: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения (КГБУЗ) «Канская межрайонная больница» мощностью стационара 451 койка, поликлиники № 1 – 500 посещений в смену, поликлиники № 2 – 650 посещений в смену; КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» мощностью стационара 65 коек, детской поликлиники – 200 посещений в смену; Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Канская стоматологическая поликлиника».

Комплекс различного медицинского оборудования получен как в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Красноярского края», так и за счёт средств ОМС, и по федеральной программе «Здоровье» (родовые сертификаты). Министерством здравоохранения Красноярского края выделен 1 автомобиль скорой медицинской помощи. Современная обеспеченность поликлиническими учреждениями и больницами населения достаточная, однако в настоящее время в учреждениях здравоохранения наблюдается наличие значительного количества вакансий, что препятствует оказанию услуг населению в области медицины в полном объёме. Длительное время существуют такие вакансии как врач-рентгенолог врач-анестезиолог-реаниматолог врач-хирург врач-терапевт участковый.

В городе зарегистрированы и действуют 27 организаций малого предпринимательства, оказывающих услуги различного профиля в области здравоохранения.

Обеспеченность объектами здравоохранения согласно МНГП города Канска составляет: по стационарному обслуживанию 43 %, по амбулаторному – 83 %.

* + 1. Социальная защита

Более 40 тысяч граждан получают различные виды социальной помощи, что составляет 44 % от общей численности жителей города. Основными категориями малоимущего населения, нуждающегося в социальной помощи и поддержке, являются пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, а также семьи с низким уровнем доходов.

При этом ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности отдельных категорий льготников:

* участников и инвалидов Великой Отечественной войны – на 22,2 % (с 63 до 49 человек);
* тружеников тыла – на 14,8 % (с 819 до 698 человек);
* ветеранов труда – на 1,4 % (с 7 403 до 7 300 человек).

Одним из основных звеньев социальной защиты является система социального обслуживания, которая в городе Канске представлена четырьмя краевыми учреждениями: КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Кедр» на 82 места, КГБУ СО Канский психоневрологический интернат» на 515 мест, КГБУ СО «Канский центр социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы» на 31 место, КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Канский» на 35 мест и одним Муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Канска» (МБУ СО «КЦСОН Канска»).

Согласно Регистру получателей социальных услуг в течение 2017 года учреждениями социального обслуживания было оказано 2,2 млн. услуг по заключённым договорам с получателями услуг и 14,4 тыс. срочных услуг, для которых не требуется разработка индивидуальных программ. Для всех граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (во всех формах), за 2017 год составлено 7 999 индивидуальных программ предоставления социальных услуг. Наиболее востребованными социальными услугами являются услуги в форме социального обслуживания на дому, такие как покупка продуктов питания, промышленных товаров, оплата ЖКУ и уборка жилых помещений. Это обусловлено тем, что на территории города Канска проживает значительное количество одиноких граждан, нуждающихся в посторонней помощи.

МБУ СО «КЦСОН Канска» предоставляет социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Также учреждением оказываются дополнительные платные услуги: «Сенсорная комната» и «Социальное такси», услуги парикмахера, ксерокопирования.

В 2017 году Муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Канска» обслужено 3,7 тыс. получателей социальных услуг, в том числе 2,8 тыс. по договору, 0,8 тыс. получателей социальных услуг воспользовались срочными социальными услугами. Учреждением оказано около 370 тыс. услуг. Муниципальное задание выполнено на 101,5 %.

Отделениями социального обслуживания на дому обслужено 1 176 человек, из них специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому – 228 человек. Данный вид обслуживания является наиболее экономичным, а, следовательно, и более востребованным, так как позволяет получателям социальных услуг находиться в привычной для них среде.

Услугами социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов воспользовались более 600 человек, около 180 из них прошли курс реабилитации в Группах здоровья, востребованных у граждан пожилого возраста.

Для оказания более широкого спектра социальных услуг МБУ СО «КЦСОН Канска» на сегодняшний день ограничено в дополнительных площадях, оборудовании и соответствующих специалистах.

К услугам, которые можно оказывать за счёт развития предпринимательства на социально значимых рынках относятся такие, как:

* Организация предоставления услуг круглосуточной сиделки по уходу за больными и престарелыми гражданами, а также за детьми-инвалидами. Потребность населения города в данной услуге составляет не менее 100 человек в год, и потребность будет увеличиваться в связи со «старением» населения города, ростом количества граждан указанных категорий;
* Организация предоставления стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Очерёдность по городу в интернаты психоневрологического профиля 18 человек, в интернаты общего типа – 5 человек. Создание одного стационарного учреждения социального обслуживания на 30 мест удовлетворит потребность населения города;
* Обучение компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста.
  + 1. Культура

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства городе. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

Основные усилия в сфере культуры города Канска направлены на сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев, обеспечение широкого доступа населения города к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для устойчивого развития отрасли.

На территории города функционирует 3 учреждения культуры и 3 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, с общей численностью сетевых единиц – 19.

В течение всего года во всех учреждениях и на открытых городских площадках города проводились многочисленные культурные акции и событийные мероприятия.

Система муниципальных библиотек города представлена 11 библиотеками: Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова, молодёжная библиотека, Центральная детская библиотека, 2 детских библиотеки-филиала, городская библиотека имени А. и Б. Стругацких, городская библиотека имени Ю.Р. Кисловского, библиотека-музей, 3 библиотеки-филиала.

По итогам 2017 года количество посещений библиотек ЦБС г. Канска составило почти 323 тыс. человек, что на 1,8 тыс. человек больше предыдущего года. На 3 тыс. увеличилось количество выданных библиотеками документов. Все чаще обращаются к библиотеке удалённые пользователи, число таких обращений увеличилось более чем на 15 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом.

Приоритетными направлениями развития библиотечного дела в городе являются – стимулирование чтения, возрождение интереса к книге среди всех слоёв населения, через использование и развитие современных форм и методов работы.

Библиотека сегодня – это современный многофункциональный интеллект-центр, это место не только получения информации, но и центр общения, где созданы благоприятные условия для содержательного проведения свободного времени. В городских библиотеках работают самые разнообразные клубы по интересам и охватывают разные возрастные читательские категории. Основные задачи деятельности библиотечных клубов – всестороннее развитие личности, формирование информационной культуры, краеведческое воспитание и просвещение читателей. В 2017 году в библиотеках ЦБС действовало 30 клубов и объединений: для взрослого населения – 12, для молодёжи – 8, для детей – 10.

Таблица 7

Характеристика учреждений культуры

| Объект | Адрес расположения | Площадь земельного участка, м2 | Проектная мощность | | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. измерения | значение |
| **Учреждения дополнительного образования в сфере культуры** | | | | | | |
| МБУДО «Детская школа искусств № 1» | ул. Краснопартизанская, 64/3 | 681,3 | мест | 300 | 27 |
| ул. Н. Буды, 26 | 283,7 | мест | 100 | 38 |
| МБУДО Детская музыкальная школа № 2 | ул. Куйбышева, 3 | 2290,2 | мест | 193 | 100 |
| МБУДО «Детская художественная школа» | ул. Московская, 64 | 754,6 | мест | 306 | 100 |
| ***Итого*** | | ***4009,8*** | ***×*** | ***899*** | ***66,25*** |
| **Учреждения досугового типа** | | | | | | |
| МБУК «Городской Дом культуры г. Канска», ДК «Строитель» | ул. Ленина, 10, пом. 2 | 11307,00 | мест | 800 | 96,6 |
| п. Строителей, 56 | - | мест | 200 | 0,3 |
| МБУК «Канский краеведческий музей» | ул. Московская, 51 краеведческий музей | 2524,7 | посещений | 27500 | 45 |
| мкрн. Северный, 11Б выставочный зал | 270,7 | мест | - | 65 |
| ***Итого*** | | ***14102,4*** | ***мест/посещ.*** | ***1000/28500*** | ***51,7*** |
| **Библиотеки** | | | | | | |
| МБУК «Централизованная библиотечная система г. Канска», в том числе: | пл. Коростелева, кор.1 | 1113,5 | ед. хранения/читат. мест | 308503 / 537 | 100 |
| Городская библиотека-филиал № 12 | п. Строителей, 56 | 63,7 | ед. хранения/читат. мест | 12877/10 | - |
| Библиотека-филиал № 2 | ул. Красноярская, 29 | - | ед. хранения/читат. мест | 16619/15 | 75,62 |
| Библиотека-филиал № 3 | ул. Шабалина, 57 | - | ед. хранения/читат. мест | 8608/30 | 34,21 |
| Городская библиотека им. Ю.Р. Кисловского | мкрн. Северный, 17 | - | ед. хранения/читат. мест | 7765/30 | 100 |
| Библиотека-филиал № 8 | ул. 40 лет Октября, 43 | - | ед. хранения/читат. мест | 21019/20 | 100 |
| Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких | ул. 40 лет Октября, 65Б | 3965 | ед. хранения/читат. мест | 30081/122 | 42,03 |
| Детская библиотека-филиал № 11 | мкрн. Северный, 8 | - | ед. хранения/читат. мест | 12594/40 | 54,95 |
| Детская библиотека-филиал № 7 | ул. Баграда, 59 | - | ед. хранения/читат. мест | 33632/30 | - |
| Молодёжная библиотека | пл. Коростелева, кор.1 | - | ед. хранения/читат. мест | 23483/40 | 100 |
| Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова | пл. Коростелева, кор.1 | 1113,45 | ед. хранения/читат. мест | 108614/150 | 100 |
| Центральная детская библиотека | ул. Ленина, 10 | - | ед. хранения/читат. мест | 33211/50 | 100 |
| ***Итого*** | | ***14102,4*** | ***×*** | ***308503/537*** | ***80,7*** |

Ежегодно МБУК «Городской Дом культуры г. Канска» проводится около 600 культурно-массовых мероприятий, посещаемость которых составляет свыше 165 тысяч человек. В Домах культуры функционирует 73 клубных формирования, в том числе для детей (947 участников) с общим числом участников 1708 человек.

Сегодня отмечается особая значимость сохранения и совершенствования системы художественного образования для развития российской культуры. Оно является одним из важнейших направлений целостной системы государственного образования и неотделимо от образовательных задач современной школы. При этом художественное образование в отрасли культуры имеет ряд специфических особенностей, требующих корректного и бережного отношения к сложившимся за десятилетия традициям.

Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры города на начало 2017-2018 учебного года составляло 892 человека, из них 136 человек обучаются на платной основе. На протяжение нескольких лет увеличивается количество учащихся на платной основе в МБУДО «Детская художественная школа». Увеличение численности говорит о востребованности данного направления образования среди жителей города. В последнее время наблюдается популярность и других направлений в школах, таких как хореография, гитара, живопись.

Анализ деятельности объектов культуры города свидетельствует об общих прогрессивных тенденциях, но вместе с тем в отрасли существует ряд сдерживающих факторов. Укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования является сегодня одной из важных задач для развития школ. Открытие новых отделений, специализаций требуют оснащения образовательного процесса современным оборудованием, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

Обеспеченность объектами культурно-досугового типа согласно МНГП города Канска составляет: по учреждениям клубного типа – 31 %, по музеям – 100 %, по библиотекам (фонды) – 86 %, по наличию читательских мест – 300 %.

* + 1. Физическая культура и спорт

На сегодняшний день в городе работают три детско-юношеские спортивные школы: МБУ СШ им. М.Ф. Мочалова, МБУ СШ «Олимпиец» и МБУ СШ им. В.И. Стольникова, МБУ «Многопрофильный молодёжный центр» и МБУ физкультурно-спортивный комплекс «Текстильщик», на базе которого функционируют 3 клуба по месту жительства граждан, 2 стадиона, хоккейная коробка, спортивный комплекс «Солнечный», спортивный комплекс для биатлона, 6 лыжных баз, 7 спортивных залов, молодёжный центр.

Таблица 8

Характеристика учреждений физической культуры и спорта

| Объект | Адрес расположения | Площадь земельного участка, м2 | | Мощность/пропускная способность | | | | Износ, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. измерения | | значение | |
| Дом спорта «Текстильщик» | ул. 40 лет Октября,33 | 5641,82 | | м2/чел. | | 778,75/70 | | 45 | |
| Спортивный зал «Химик» | ул. Восточная, 12 А | 1097,25 | | м2/чел. | | 576/65 | | 10 | |
| Спортивный зал «Солнечный» | мкрн. Солнечный, 179 | н/д | | м2/чел. | | 500/30 | | 35 | |
| Плавательный бассейн «Солнечный»[[6]](#footnote-6) | мкрн. Солнечный, 133 | н/д | | м2/чел. | | 250/8 | | 30 | |
| Стадион «Текстильщик» | ул. 40 лет Октября, 62/1 | 26736,69 | | м2/чел. | | 8945/96 | | 45-100 | |
| Стадион «Спартак»[[7]](#footnote-7) | ул. Кайтымская, 112 | 27037,87 | | м2/чел. | | 10000/52 | | н/д | |
| Лыжная база | ул. 40 лет Октября, 31А |  | | м2/чел. | | 52,6/20 | | 60 | |
| Хоккейная коробка «Темп» | ул. Эйдемана, 7В | 1794,2 | | м2/чел. | | 1568/20 | | 45-70 | |
| МБУ СШ «Олимпиец» | ул. Ленина 10, пом. 3 | 442,3 | | м2/чел. | | 271,4/20 | | 40,5 | |
| МБУ СШ им. М.Ф. Мочалова | ул. Сибирская 6 стр. 1 | 1221,15 | | м2/чел. | | 1121,8/30 | | 100 | |
| МБУ «ММЦ» | ул. 40 Лет Октября, 5а | 5587,5 | | м2/чел. | | 1714/40 | | н/д | |
| ***Итого*** | | | ***69558,78*** | | ***×*** | | ***25777,55/451*** | | ***53,6*** |

Спортивная инфраструктура шаговой доступности в 2017 году на территории муниципального образования Канск включает не только муниципальные сооружения, но частные объекты. В городе сложилась достаточно устоявшаяся инфраструктура фитнес-клубов – «Ассоль», «Позитиf», йога-центр «Инь-Ян», «Мир йоги». Успешно развиваются более 20 видов спорта.

На территории муниципального образования город Канск работает общественная организация – коллегия по вопросам физической культуры и спорта, в состав которой входят руководители ДЮСШ, спортсооружений, федераций, ветераны спорта и активные деятели физической культуры. Функционируют 8 федераций по видам спорта, наиболее активными являются федерации: биатлона, футбола, волейбола, баскетбола, хоккея, тхэквондо, киокусинкай-каратэ. В спортивных группах и секциях занимается 2243 человека.

С 2017 года город подключился к возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», на территории ФСК «Текстильщик» создан центр тестирования с правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории г. Канска. На сегодняшний день 49 человек жителей города получат знаки отличия. Ежегодно на территории муниципального образования город Канск проводится более 150 различных физкультурных и спортивных мероприятий.

К 2017 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа жителей города достигла 38,04 %, уровень фактической обеспеченности спортивными залами составил 56 м2 на 1000 человек населения города (5015 м2, 70 % от норматива МНГП города Канска), уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями составляет 229 м2 на 1000 человек населения (20513 м2, 12 % от норматива МНГП), а уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами составляет 3 м2 на 1000 человек населения (250 м2, 11 % от норматива МНГП).

* 1. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры

Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в части обеспечения доступности для населения объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта при застройке территории неразрывно связано с демографическими показателями, инвестиционной деятельностью и развитием жилищного строительства, которые являются одними из основных направлений в политике органов местного самоуправления города Канска.

При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития города, обозначенных в проекте Стратегии социально-экономического развития города Канска до 2030 года, во внимание был принят прогноз схемы территориального планирования Красноярского края и проекта внесения изменений в схему территориального планирования Красноярского края. За основу определения перспективной численности населения принимается неизбежность мероприятий федерального и регионального уровня, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности, была определена проектная численность постоянного населения города Канска, которая к 2028 году составит: 87,0 тыс. человек.

С учётом анализа демографической ситуации (см. разд. 3), численность детей в школьном и дошкольном возрастах в городе представлена ниже.

Таблица 10

Прогноз численности населения в дошкольном и школьном возрастах в городе Канске[[8]](#footnote-8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | 2018 г., чел. | 2028 г., чел. | Прирост, чел. |
| Дошкольный возраст (0-7 лет) | 9199 | 9379 | 180 |
| Школьный возраст (8-17 лет) | 11463 | 11936 | 473 |

В динамике численности населения города Канска в школьном и дошкольном возрастах на ближайший 10-летний период будет продолжен рост численности жителей младше трудоспособного возраста, но при этом будет наблюдаться тенденция более активного увеличения численности детей школьного возраста на фоне меньшей активности роста численности детей дошкольного возраста. Это будет связано с переходом сегодняшних воспитанников детских садов на уровень школьников при параллельном снижении интенсивности естественного и миграционного прироста, обуславливающих старение населения посредством активной динамики роста числа населения старше трудоспособного возраста.

В перспективе, с учётом развития жилищного строительства, снижения численности населения, но при этом с увеличением числа детей, осуществление перехода на односменный режим обучения в общеобразовательных организациях, население города будет нуждаться в дополнительном строительстве новых школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры, отвечающих современным требованиям и стандартам. Расчёты в рамках данной Программы проведены согласно МНГП города Канска, РНГП Красноярского края и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».

Таблица 11

Расчёт потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания в городе Канске

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Норматив | Требуется на 2018 г. | Существует на территории города | Процент обеспеченности, % | Требуется на 2028 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Учреждения образования** | | | | | | | |
| 1.1 | Дошкольные учреждения | % | 85 от числа детей шк. возраста | 7819 | 4732 | 61% | 7972 | -3240 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | % | 75 для 1-9 классов, 100 для 9-11 классов | 10942 | 10286 | 94% | 11394 | -1108 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | % | 10 от числа учащихся | 1146 | 2006 | 175% | 1194 | 812 |
| 2 | **Учреждения здравоохранения** | | | | | | | |
| 2.1 | Больницы, стационары | коек | 13,47 на 1000 чел. | 1206 | 516 | 43% | 1172 | -656 |
| 2.2 | Поликлиника, амбулатории | пос./см | 18,15 на 1000 чел. | 1625 | 1 350 | 83% | 1579 | -229 |
| 2.3 | Аптека | объект | 1 объект на 10000 чел. | 9 | 39 | 436% | 9 | 30 |
| **3** | **Учреждения культуры и искусства** | | | | | | | |
| 3.1 | Учреждения культуры клубного типа | зрительских мест | 50 на 1000 чел. | 4475 | 1398 | 31% | 4350 | -2952 |
| 3.2 | Библиотеки (для городского округа с числом жителей 50 тыс. чел. и более) | экз. хранения | 4 тыс. на 1000 чел. | 358,0 | 308,5 | 86% | 348,0 | -39 |
| чит. мест | 2 ед. на 1000 чел. | 179 | 537 | 300% | 174 | 363 |
| 3.2.1 | * общедоступная | объект | 1 на населённый пункт | 1 | 7 | 700% | 1 | 6 |
| 3.2.2 | * детская | объект | 1 на населённый пункт | 1 | 3 | 300% | 1 | 2 |
| 3.2.3 | * юношеская | объект | 1 на населённый пункт | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
| 3.3 | Кинотеатры (для городского округа с числом жителей до 300 тыс. чел.)[[9]](#footnote-9) | объект | 1 объект на городской округ | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
| 3.4 | Городские музеи[[10]](#footnote-10) | объект | 2 на населённый пункт | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 |
| **4** | **Учреждения физической культуры и спорта** | | | | | | | |
| 4.1 | Физкультурно-спортивные залы | м2 пола | 80 на 1000 чел. | 6266 | 5015 | 80% | 6090 | -1075 |
| 4.2 | Плоскостные сооружения | м2 общей площади | 1900 на 1000 чел. | 170065 | 20513 | 12% | 165300 | -144787 |
| 4.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 25 на 1000 чел. | 2238 | 250 | 11% | 2175 | -1925 |

Учитывая приведённые в таблице 11 расчёты, произведённые на основании действующих местных и региональных нормативах градостроительного проектирования города Канска и Красноярского края, а так же на основании материалов, предоставленных Управлением образования администрации города Канска, Программой развития систем социальной инфраструктуры города Канска предусматривается следующие мероприятия:

1. В сфере образования:
2. Строительство учреждений школьного и дошкольного образования:

* новое здание МБДОУ № 8 на 190 мест взамен существующего здания с высокой степенью износа конструкций (ул. Эйдемана 8/1, на место существующего);
* детский сад на 90 мест ул. Земледелия;
* детский сад на 270 мест в 4-м Центральном мкрн.;
* новое здание ДОУ № 32 на 190 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций БХЗ (район СОШ № 21 – СОШ № 22);
* новое здание ДОУ № 9 на 90 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций ул. 40 лет Октября;
* новое здание ДОУ № 22 на 90 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций пос. Строителей;
* новое здание ДОУ № 28 на 190 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций ул. Кирова, 1 (р-н Нефтебазы);
* 8 детских садов общей мощностью 2520 мест в городе Канске (местоположение требует уточнения);
* новое здание ООШ № 22 на 550 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций (ул. Больничная);
* новое здание СОШ № 7 на 1000 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций 4-й Центральный мкрн.;
* новое здание ООШ № 20 на 550 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций ул.40 лет Октября;
* новое здание СОШ № 8 на 200 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций Рабочий городок;
* средняя общеобразовательная школа на 465 мест в мкрн. МЖК.

1. Строительство учреждений дополнительного образования:

* нового здания МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» на 190 мест в связи со 100 %‑м износом существующего здания;
* нового здания МБУДО «Детская художественная школа» на 300 мест в связи со 100 %‑м износом существующего здания.

1. В сфере здравоохранения и социальной защиты:
2. Строительство учреждений здравоохранения:

* 2 объекта стационарного обслуживания на 655 коек (местоположение требует уточнения);
* 1 объект амбулаторного обслуживания на 230 посещений в смену (местоположение требует уточнения);
* реконструкция детского ревматологического санатория «Берёзка» в городе Канске.

1. Строительство учреждений социальной защиты и социального обеспечения:

* психоневрологического интерната в г. Канск.

1. В сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

* оборудование зданий и территорий общеобразовательных учреждений, спортивных объектов, учреждений культуры и здравоохранения согласно СП 59.13330.2016.

1. В сфере культуры и искусства, строительство:

* культурно-досугового центра на 750 мест в проектируемой жилой застройке (местоположение требует уточнения);
* нового здания МБУК «Городской Дом культуры г. Канска» на 1000 мест в связи с 97 %‑м износом существующего здания;
* 3 учреждения культурно-досугового типа общей мощностью залов 2000 мест (местоположение требует уточнения);
* нового здания МБУК «Централизованная библиотечная система г. Канска» (пл. Коростелева, кор.1) с размещением в ней Молодёжной библиотеки и Центральной городской библиотеки им. А.П. Чехова, в связи со 100 %‑м износом существующего здания, общие фонды библиотечной системы города рекомендуется увеличить до 348 тыс. экземпляров хранения;
* нового здания Городской библиотеки им. Ю.Р. Кисловского (мкрн. Северный, 17) в связи со 100 %‑м износом существующего здания;
* нового здания Библиотеки-филиала № 8 (ул. 40 лет Октября, 43) в связи со 100 %‑м износом существующего здания;
* нового здания Центральной детской библиотеки (ул. Ленина, 10) в связи со 100 %‑м износом существующего здания.

1. В сфере физической культуры и спорта, строительство:

* стадиона и картодрома в г. Канск с трибунами на 2000 мест (местоположение требует уточнения);
* стадиона в г. Канск с трибунами на 3000 мест (местоположение требует уточнения);
* нового здания МБУ СШ им. М.Ф. Мочалова в связи со 100 %‑м износом существующего здания, мощность спортивных залов 1200 м2, пропускной способностью 30 чел. единовременно;
* ледового дворца с крытым катком в г. Канск на 600 мест (местоположение требует уточнения);
* 4 спортивных комплекса с плавательными бассейнами на 40 человек в смену (зал 250 м2 площади пола, бассейн – 275 м2 зеркала воды), общая площадь – 1000 м2 площади пола залов, 1100 м2 зеркала воды в бассейнах (местоположение требует уточнения);
* 30 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 144,8 тыс. м2 (местоположение требует уточнения);
* 3 спортивных комплекса с плавательными бассейнами (275 м2 зеркала воды) и трибунами (200 мест) общей площадью бассейнов 825 м2 зеркала воды и трибунами на 600 мест (местоположение требует уточнения).
  1. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Канска

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создаёт реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и её непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

* в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
* в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определённых категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) её компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;
* в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;
* в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
* в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения городских округов. В частности, к ним относятся:

* организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
* создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
* обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
* организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
* создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определённой сфере. К таким законам относятся:

* Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в неё инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Развитие социальной сферы невозможно без проведения расчётов определения нормативной потребности по обеспеченности населения города Канска услугами социальной инфраструктуры. К таким нормативным правовым документам относятся:

* распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
* приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»;
* письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учётом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн);
* приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности».

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для создания универсальной безбарьерной среды установлены требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в следующих нормативных документах:

* Строительные правила СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
* СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
* СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
* СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;
* СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
* РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

В целях функционирования и развития социальной инфраструктуры города Канска в настоящее время действуют принятые нормативно-правовые акты по градостроительной деятельности и стратегическому планированию развития муниципального образования:

* Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631‑п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края»;
* Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449‑п «Об утверждении Схемы территориального планирования Красноярского края»;
* Проект стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года;
* Проект стратегии социально-экономического развития города Канска до 2030 года;
* Решение Канского городского Совета депутатов от 28.02.2007 № 29-274 «О Генеральном плане города Канска»;
* Решение Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Канска»;
* Решение Канского городского совета депутатов от 27.05.2015 № 74-407 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Канска»;
* Решение Канского городского совета депутатов от 21.12.2011 № 27-156 «О Комплексной программе социально-экономического развития города Канска до 2020 года»;
* Постановление администрации города Канска от 30.10.2013 № 1560 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие культуры»;
* Постановление администрации города Канска от 09.12.2016 № 1362 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие образования»;
* Постановление администрации города Канска от 01.11.2017 № 983 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы;
* Постановление администрации города Канска от 05.12.2016 № 1247 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Социальная поддержка населения»;
* Постановление администрации города Канска от 15.12.2016 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики».

Государственные программы развития социальной инфраструктуры на территории города Канска, реализуемые в рамках:

* Государственная программа Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» (утв. постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п);
* Государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения» (утв. постановлением постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п);
* Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (утв. постановлением постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п);
* Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» (утв. постановлением постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п);
* Государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (утв. постановлением постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п).

# **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

За период реализации Программы до 2028 года планируется реконструкция, проектирование и строительство 202 объектов социальной инфраструктуры (в том числе строительство – 73 объектов):

* в сфере образования – 71 объект (в т.ч. строительство – 23 объекта);
* в сфере здравоохранения и социальной защиты – 5 объектов (в т.ч. строительство – 1 объект);
* в сфере культуры и искусства – 16 объектов (в т.ч. строительство – 8 объектов);
* в сфере физической культуры и спорта – 41 объект (строительство).

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Канска представлен в Приложение № 2 к данной Программе.

# **Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Канска**

Источниками финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории города Канска будут являться:

* средства местного бюджета города;
* участие в реализации мероприятий государственных программ Красноярского края (бюджет Красноярского края);
* строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства;
* средства хозяйствующих субъектов, направляемые на развитие социальной инфраструктуры.

Мероприятия, предусмотренные Программой, будут проводиться в объёмах, обеспеченных финансированием.

Сводная информация по суммам и источникам финансирования представлена в Приложении № 1. Расширенная информация по оценке объёмов и источников финансирования по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Канска в разрезе мероприятий представлена в Приложении № 2 к Программе. Суммы приведены без НДС.

Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города включает укрупнённую оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

По мероприятиям, реализация которых осуществляется в соответствии с утверждёнными муниципальными программами города Канска и государственными программами Красноярского края (см. разд. 3.3), стоимость соответствует данным программам.

Сметная стоимость объектов социальной инфраструктуры на период до 2028 года принята в соответствии с Государственными сметными нормативами (укрупнённые нормативы цены строительства), утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.12.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупнённых сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»:

* НЦС 81-02-03-2017 часть 3 «Объекты народного образования»;
* НЦС 81-02-04-2017 часть 4 «Объекты здравоохранения»;
* НЦС 81-02-05-2017 часть 5 «Спортивные здания и сооружения».
* НЦС 81-02-06-2017 часть 6 «Объекты культуры»;

Государственные укрупнённые нормативы цены строительства, применяемые в данной Программе, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов образования, спорта, культуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупнённые нормативы рассчитаны и представляют собой объём денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объектов с учётом всей номенклатуры затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложнённых внешними факторами.

Показателями предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

На период реализации Программы расчёт прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта произведён с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические (согласно Приказу Минстроя России от 28.08.2014 № 506/пр), регионально-климатические условия и коэффициент, учитывающий сейсмичность территории строительства (Приказ Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов – укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»), а также индексов дефляторов по разделу «Капитальные вложения», разработанных Минэкономразвития России и утверждённых Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации № 370-СФ 10.10.2017 «Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов иот 25.03.2013 «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г.».

Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящих зданий, без учёта прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведённого под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.).

Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться при разработке проектно-сметной документации по каждому объекту.

# **Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

* обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Канска;
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Канска;
* обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Канска;
* достижение расчётного уровня обеспеченности населения города услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
* обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администраций города Канска, позволит достичь целевых показателей Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования на расчётный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры города Канска приведена в Приложение № 3 к данной Программе.

# **Оценка эффективности мероприятий, включённых в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчётного уровня обеспеченности населения города Канска социальными услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования**

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утверждённых целей и задач Программы.

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета города и края, предусмотренных для целей финансирования мероприятий Программы.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчёта о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

*,* где

*E* – эффективность реализации Программы, цели (задачи), %;

*Fi* – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;

*Ni* – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой;

*n* – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы, её эффективность реализации по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

* высокий (E = 95 %);
* удовлетворительный (E = 75 %);
* неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведённым выше уровням, эффективность её реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов поселения и муниципального района, ресурсного обеспечения программы осуществляется путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

, где

*Уэф* – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчётный период, процентов;

*Фф* – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

*Фп* – плановый объем средств на соответствующий отчётный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

* высокий (Уэф = 95 %);
* удовлетворительный (Уэф = 75 %);
* неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведённым выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

# **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

Рекомендуется на муниципальном уровне разработать нормативный акт «Регламент межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления и структурных подразделений администраций города Канска и Красноярского края для соблюдения норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на строящихся объектах города Канска», определяющего порядок организации и ведения контроля за соблюдением норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на строящихся объектах города Канска для лиц, осуществляющих строительство объектов социального и иного назначения на всех стадиях строительства: предпроектные, проектные работы, строительство, технический и государственный надзор, получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Регламент разрабатывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

* «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
* «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
* Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
* Строительные правила СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
* Ведомственные строительные нормы ВСН 62-91\* «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».

В целях повышения общей результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

* о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса, который должен содержать перечень и вес таких критериев;
* о порядке утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры, который должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;
* о техническом задании по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;
* об инвестиционных программах организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;
* о порядке запроса информации у организаций социальной инфраструктуры, который должен устанавливать полный и достаточный перечень информации, запрашиваемой уполномоченными на то должностными лицами администрации муниципального образования, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организациями по данным запросам.

Кроме того, исходя из законодательного толкования положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2017 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», основой формирования бюджета муниципального образования является программно-целевой метод. На момент разработки программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры города Канска на период до 2028 года на его территории действовал ряд муниципальных программ, предусматривающих обеспечение деятельности социальной инфраструктуры в области образования, культуры, физической культуры и спорта. Данные программы являются краткосрочными, срок их реализации – 2018-2020 годы. Необходимо при актуализации действующих муниципальных программ, а также при разработке новых, учитывать мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных программой комплексного развития систем социальной инфраструктуры города Канска на период до 2028 года.

Информационное обеспечение Программы рекомендуется осуществлять путём проведения целевого блока мероприятий в СМИ. Необходимо предусматривать пресс-конференции, в том числе выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации программы; подготовку постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы. Информационное обеспечение деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования предлагается осуществлять с помощью Интернет-страниц администрации города Канска и Красноярского края. Также данные вопросы рекомендуется освещать в ходе проведения, например, «круглых столов» с инвесторами.

# **Приложения**

1. 1. Приложение № 1

Приложение № 1

к Программе комплексного развития   
систем социальной инфраструктуры   
города Канска (2018-2028),

утверждённой Постановлением

администрации города Канска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка объёмов финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Канска по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источник финансирования** | **Потребность в средствах на 2018-2028 гг. (тыс. руб.)** | **Период Программы** | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| 1 | **Итого строительство** | **Всего** | **14 636 953** | **437 580** | **71 535** | **446 729** | **1 026 513** | **1 351 851** | **2 083 641** | **2 236 532** | **1 917 731** | **1 834 643** | **1 851 196** | **1 379 001** |
| 2 | КБ | **7 180 305** | 437 580 | 0 | 85 962 | 317 067 | 703 359 | 1 235 971 | 1 361 310 | 1 088 367 | 748 081 | 783 488 | 419 120 |
| 3 | МБ | **6 364 957** | 0 | 57 228 | 313 788 | 610 289 | 560 015 | 720 665 | 727 046 | 659 324 | 943 051 | 926 508 | 847 043 |
| 4 | ВИ | **1 091 691** | 0 | 14 307 | 46 979 | 99 157 | 88 478 | 127 005 | 148 176 | 170 041 | 143 512 | 141 199 | 112 838 |
| 5 | **Итого реконструкция** | **Всего** | **2 039 557** | **0** | **474 275** | **493 246** | **512 976** | **533 495** | **3 854** | **4 009** | **4 169** | **4 336** | **4 509** | **4 689** |
| 6 | КБ | **1 207 911** | 0 | 283 247 | 294 577 | 306 360 | 318 614 | 771 | 802 | 834 | 867 | 902 | 938 |
| 7 | МБ | **31 645** | 0 | 2 636 | 2 741 | 2 851 | 2 965 | 3 083 | 3 207 | 3 335 | 3 469 | 3 607 | 3 752 |
| 8 | ВИ | **800 000** | 0 | 188 392 | 195 928 | 203 765 | 211 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **ИТОГО по Программе** | **Всего** | **16 676 510** | **437 580** | **545 810** | **939 975** | **1 539 489** | **1 885 346** | **2 087 495** | **2 240 541** | **1 921 900** | **1 838 979** | **1 855 705** | **1 383 690** |
| 10 | КБ | **8 388 216** | **437 580** | **283 247** | **380 539** | **623 427** | **1 021 973** | **1 236 742** | **1 362 112** | **1 089 200** | **748 948** | **784 390** | **420 058** |
| 11 | МБ | **6 396 602** | **0** | **59 864** | **316 529** | **613 140** | **562 980** | **723 748** | **730 253** | **662 659** | **946 519** | **930 115** | **850 794** |
| 12 | ВИ | **1 891 691** | **0** | **202 699** | **242 907** | **302 922** | **300 393** | **127 005** | **148 176** | **170 041** | **143 512** | **141 199** | **112 838** |




Рисунок 6. Структура источников финансирования Программы, тыс. руб., %

* 1. Приложение № 2
     1. Мероприятия в сфере образования

Приложение № 2

к Программе комплексного развития   
систем социальной инфраструктуры   
города Канска (2018-2028),

утверждённой Постановлением

администрации города Канска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Канска

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Источник финансирования** | **Потребность в средствах на 2018-2028 гг. (тыс. руб.)** | **Период Программы** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **1.Развитие образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1. Развитие дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Строительство** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Новое здание МБДОУ № 8 на 190 мест взамен существующего здания с высокой степенью износа конструкций (ул. Эйдемана 8/1, на место существующего) | 2024-2025 | КБ | **70 634** |  |  |  |  |  |  | 34 625 | 36 009 |  |  |  |
| МБ | **97 122** |  |  |  |  |  |  | 47 609 | 49 513 |  |  |  |
| ВИ | **8 829** |  |  |  |  |  |  | 4 328 | 4 501 |  |  |  |
| 2 | Детский сад на 90 мест ул. Земледелия | 2024 | КБ | **33 719** |  |  |  |  |  |  | 33 719 |  |  |  |  |
| МБ | **46 363** |  |  |  |  |  |  | 46 363 |  |  |  |  |
| ВИ | **4 215** |  |  |  |  |  |  | 4 215 |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад на 270 мест в 4-м Центральном мкрн. | 2020-2021 | КБ | **83 772** |  |  | 41 065 | 42 707 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **115 186** |  |  | 56 464 | 58 722 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ | **10 471** |  |  | 5 133 | 5 338 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Новое здание ДОУ № 32 на 190 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций БХЗ (район СОШ № 21 – СОШ № 22) | 2025-2026 | КБ | **73 459** |  |  |  |  |  |  |  | 36 009 | 37 450 |  |  |
| МБ | **101 007** |  |  |  |  |  |  |  | 49 513 | 51 494 |  |  |
| ВИ | **9 182** |  |  |  |  |  |  |  | 4 501 | 4 681 |  |  |
| 5 | Новое здание ДОУ № 9 на 90 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций ул.40 лет Октября | 2027 | КБ | **37 929** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 929 |  |
| МБ | **52 152** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 152 |  |
| ВИ | **4 741** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 741 |  |
| 6 | Новое здание ДОУ № 22 на 90 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций пос. Строителей | 2027 | КБ | **37 929** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 929 |  |
| МБ | **52 152** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 152 |  |
| ВИ | **4 741** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 741 |  |
| 7 | Новое здание ДОУ № 28 на 190 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций ул. Кирова, 1 (р-н Нефтебазы) | 2027-2028 | КБ | **79 454** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 948 | 40 506 |
| МБ | **109 249** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 553 | 55 695 |
| ВИ | **9 932** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 868 | 5 063 |
| 8 | 8 детских садов по 315 мест (всего - 2520 мест) | 2021-2028 | КБ | **904 293** |  |  |  | 98 141 | 102 067 | 106 149 | 110 395 | 114 811 | 119 403 | 124 180 | 129 147 |
| МБ | **1 243 403** |  |  |  | 134 944 | 140 342 | 145 955 | 151 793 | 157 865 | 164 180 | 170 747 | 177 577 |
| ВИ | **113 037** |  |  |  | 12 268 | 12 758 | 13 269 | 13 799 | 14 351 | 14 925 | 15 522 | 16 143 |
|  | **Итого строительство** | | **Всего** | **3 302 969** | **0** | **0** | **102 661** | **352 120** | **255 166** | **265 373** | **446 846** | **467 075** | **392 133** | **597 462** | **424 131** |
| КБ | **1 321 188** | 0 | 0 | 41 065 | 140 848 | 102 067 | 106 149 | 178 738 | 186 830 | 156 853 | 238 985 | 169 653 |
| МБ | **1 816 633** | 0 | 0 | 56 464 | 193 666 | 140 342 | 145 955 | 245 765 | 256 891 | 215 673 | 328 604 | 233 272 |
| ВИ | **165 148** | 0 | 0 | 5 133 | 17 606 | 12 758 | 13 269 | 22 342 | 23 354 | 19 607 | 29 873 | 21 207 |
|  | **Реконструкция** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дошкольные учреждения, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2016 (30 единиц) | 2019-2028 | КБ | **2 697** | 0 | 225 | 234 | 243 | 253 | 263 | 273 | 284 | 296 | 307 | 320 |
| МБ | **10 788** | 0 | 899 | 935 | 972 | 1 011 | 1 051 | 1 093 | 1 137 | 1 182 | 1 230 | 1 279 |
| ВИ | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого реконструкция** | | **Всего** | **13 485** | **0** | **1 123** | **1 168** | **1 215** | **1 263** | **1 314** | **1 367** | **1 421** | **1 478** | **1 537** | **1 599** |
| КБ | **2 697** | 0 | 225 | 234 | 243 | 253 | 263 | 273 | 284 | 296 | 307 | 320 |
| МБ | **10 788** | 0 | 899 | 935 | 972 | 1 011 | 1 051 | 1 093 | 1 137 | 1 182 | 1 230 | 1 279 |
| ВИ | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по подразделу «Развитие дошкольного образования»** | | **Всего** | **3 316 454** | **0** | **1 123** | **103 830** | **353 335** | **256 430** | **266 687** | **448 212** | **468 496** | **393 611** | **599 000** | **425 730** |
| КБ | **1 323 885** | **0** | **225** | **41 298** | **141 091** | **102 319** | **106 412** | **179 012** | **187 114** | **157 149** | **239 292** | **169 972** |
| МБ | **1 827 421** | **0** | **899** | **57 398** | **194 638** | **141 352** | **147 006** | **246 858** | **258 028** | **216 856** | **329 834** | **234 551** |
| ВИ | **165 148** | **0** | **0** | **5 133** | **17 606** | **12 758** | **13 269** | **22 342** | **23 354** | **19 607** | **29 873** | **21 207** |
|  | **1.2. Развитие общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Строительство** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа на 550 мест (по Государственной программе Красноярского края «Образование») | 2018 | КБ | **437 580** | 437 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Новое здание ООШ № 21 на 550 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций (ул. Больничная) | 2026-2028 | КБ | **309 022** |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 995 | 102 955 | 107 073 |
| МБ | **235 981** |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 596 | 78 620 | 81 765 |
| ВИ | **16 856** |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 400 | 5 616 | 5 840 |
| 3 | Новое здание СОШ № 7 на 1000 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций 4-й Центральный мкрн. | 2021-2023 | КБ | **390 410** |  |  |  | 125 067 | 130 070 | 135 273 |  |  |  |  |  |
| МБ | **298 131** |  |  |  | 95 506 | 99 326 | 103 299 |  |  |  |  |  |
| ВИ | **21 295** |  |  |  | 6 822 | 7 095 | 7 379 |  |  |  |  |  |
| 4 | Новое здание ООШ № 20 на 550 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций ул.40 лет Октября | 2024-2026 | КБ | **285 708** |  |  |  |  |  |  | 91 526 | 95 187 | 98 995 |  |  |
| МБ | **218 177** |  |  |  |  |  |  | 69 893 | 72 689 | 75 596 |  |  |
| ВИ | **15 584** |  |  |  |  |  |  | 4 992 | 5 192 | 5 400 |  |  |
| 5 | Новое здание СОШ № 8 на 200 мест взамен здания с высокой степенью износа конструкций Рабочий городок | 2027-2028 | КБ | **195 300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 735 | 99 565 |
| МБ | **149 138** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 107 | 76 031 |
| ВИ | **10 653** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 222 | 5 431 |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа на 465 мест в мкрн. МЖК | 2022-2023 | КБ | **236 174** |  |  |  |  | 115 772 | 120 402 |  |  |  |  |  |
| МБ | **180 351** |  |  |  |  | 88 407 | 91 944 |  |  |  |  |  |
| ВИ | **12 882** |  |  |  |  | 6 315 | 6 567 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого строительство** | | **Всего** | **3 013 244** | **437 580** | **0** | **0** | **227 395** | **446 985** | **464 864** | **166 411** | **173 068** | **359 981** | **361 255** | **375 705** |
| КБ | **1 854 195** | 437 580 | 0 | 0 | 125 067 | 245 841 | 255 675 | 91 526 | 95 187 | 197 990 | 198 690 | 206 638 |
| МБ | **1 081 779** | 0 | 0 | 0 | 95 506 | 187 733 | 195 243 | 69 893 | 72 689 | 151 192 | 151 727 | 157 796 |
| ВИ | **77 270** | 0 | 0 | 0 | 6 822 | 13 410 | 13 946 | 4 992 | 5 192 | 10 799 | 10 838 | 11 271 |
|  | **Реконструкция** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Школьные учреждения, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2016 (18 единиц) | 2019-2028 | КБ | **4 495** |  | 374 | 389 | 405 | 421 | 438 | 456 | 474 | 493 | 512 | 533 |
| МБ | **17 980** |  | 1 498 | 1 558 | 1 620 | 1 685 | 1 752 | 1 822 | 1 895 | 1 971 | 2 050 | 2 132 |
| ВИ | **0** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого реконструкция** | | **Всего** | **22 475** | **0** | **1 872** | **1 947** | **2 025** | **2 106** | **2 190** | **2 278** | **2 369** | **2 463** | **2 562** | **2 664** |
| КБ | **4 495** | 0 | 374 | 389 | 405 | 421 | 438 | 456 | 474 | 493 | 512 | 533 |
| МБ | **17 980** | 0 | 1 498 | 1 558 | 1 620 | 1 685 | 1 752 | 1 822 | 1 895 | 1 971 | 2 050 | 2 132 |
| ВИ | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по подразделу «Развитие общего образовании»** | | **Всего** | **3 035 719** | **437 580** | **1 872** | **1 947** | **229 420** | **449 090** | **467 054** | **168 689** | **175 437** | **362 445** | **363 816** | **378 369** |
| КБ | **1 858 690** | **437 580** | **374** | **389** | **125 472** | **246 263** | **256 113** | **91 982** | **95 661** | **198 482** | **199 202** | **207 170** |
| МБ | **1 099 759** | **0** | **1 498** | **1 558** | **97 126** | **189 418** | **196 995** | **71 715** | **74 583** | **153 163** | **153 776** | **159 928** |
| ВИ | **77 270** | **0** | **0** | **0** | **6 822** | **13 410** | **13 946** | **4 992** | **5 192** | **10 799** | **10 838** | **11 271** |
|  | **1.3. Развитие дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Строительство** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Новое здание МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» на 190 мест | 2023-2024 | КБ | **53 749** |  |  |  |  |  | 26 347 | 27 401 |  |  |  |  |
| МБ | **41 044** |  |  |  |  |  | 20 120 | 20 925 |  |  |  |  |
| ВИ | **2 932** |  |  |  |  |  | 1 437 | 1 495 |  |  |  |  |
| 2 | Новое здание МБУДО «Детская художественная школа» на 300 мест | 2025-2026 | КБ | **91 791** |  |  |  |  |  |  |  | 44 996 | 46 796 |  |  |
| МБ | **70 095** |  |  |  |  |  |  |  | 34 360 | 35 735 |  |  |
| ВИ | **5 007** |  |  |  |  |  |  |  | 2 454 | 2 552 |  |  |
|  | **Итого строительство** | | **Всего** | **264 618** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47 904** | **49 820** | **81 810** | **85 083** | **0** | **0** |
| КБ | **145 540** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 347 | 27 401 | 44 996 | 46 796 | 0 | 0 |
| МБ | **111 140** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 120 | 20 925 | 34 360 | 35 735 | 0 | 0 |
| ВИ | **7 939** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 437 | 1 495 | 2 454 | 2 552 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по подразделу «Развитие дополнительного образовании»** | | **Всего** | **264 618** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47 904** | **49 820** | **81 810** | **85 083** | **0** | **0** |
| КБ | **145 540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26 347** | **27 401** | **44 996** | **46 796** | **0** | **0** |
| МБ | **111 140** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 120** | **20 925** | **34 360** | **35 735** | **0** | **0** |
| ВИ | **7 939** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 437** | **1 495** | **2 454** | **2 552** | **0** | **0** |
|  | **ИТОГО по разделу «Развитие образовании»** | | **Всего** | **6 616 791** | **437 580** | **2 995** | **105 777** | **582 755** | **705 520** | **781 645** | **666 722** | **725 743** | **841 139** | **962 816** | **804 099** |
| КБ | **3 328 115** | **437 580** | **599** | **41 688** | **266 563** | **348 582** | **388 873** | **298 395** | **327 771** | **402 427** | **438 495** | **377 143** |
| МБ | **3 038 320** | **0** | **2 396** | **58 956** | **291 764** | **330 770** | **364 121** | **339 498** | **366 972** | **405 753** | **483 611** | **394 479** |
| ВИ | **250 357** | **0** | **0** | **5 133** | **24 428** | **26 168** | **28 652** | **28 829** | **31 000** | **32 959** | **40 711** | **32 478** |

* + 1. Мероприятия в сфере здравоохранения

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Источник финансирования** | **Потребность в средствах на 2018-2028 гг. (тыс. руб.)** | **Период Программы** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **1.Развитие здравоохранения и социальной защиты** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1. Развитие здравоохранения** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Строительство** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Больничный корпус на 300 мест | 2022-2024 | КБ | **1 057 932** |  |  |  |  | 338 907 | 352 463 | 366 562 |  |  |  |  |
| МБ | **0** |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ВИ | **0** |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Больничный корпус на 355 мест | 2023-2025 | КБ | **1 301 962** |  |  |  |  |  | 417 082 | 433 765 | 451 115 |  |  |  |
| МБ | **0** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ВИ | **0** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Поликлиника на 230 посещений в смену | 2024-2025 | КБ | **369 865** |  |  |  |  |  |  | 181 306 | 188 559 |  |  |  |
| МБ | **0** |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| ВИ | **0** |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **Итого строительство** | | **Всего** | **2 729 759** | **0** | **0** | **0** | **0** | **338 907** | **769 545** | **981 633** | **639 674** | **0** | **0** | **0** |
| КБ | **2 729 759** | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 907 | 769 545 | 981 633 | 639 674 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Реконструкция** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Детский ревматологический санаторий «Берёзка» | 2019-2022 | КБ | **1 200 000** |  | 282 588 | 293 892 | 305 647 | 317 873 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **0** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ВИ | **800 000** |  | 188 392 | 195 928 | 203 765 | 211 915 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого реконструкция** | | **Всего** | **2 000 000** | **0** | **470 980** | **489 819** | **509 412** | **529 789** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| КБ | **1 200 000** | 0 | 282 588 | 293 892 | 305 647 | 317 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | **800 000** | 0 | 188 392 | 195 928 | 203 765 | 211 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по подразделу «Развитие здравоохранение»** | | **Всего** | **4 729 759** | **0** | **470 980** | **489 819** | **509 412** | **868 696** | **769 545** | **981 633** | **639 674** | **0** | **0** | **0** |
| КБ | **3 929 759** | **0** | **282 588** | **293 892** | **305 647** | **656 780** | **769 545** | **981 633** | **639 674** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ВИ | **800 000** | **0** | **188 392** | **195 928** | **203 765** | **211 915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **1.2. Развитие социальной защиты** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Строительство** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Психоневрологический интернат на 150 мест | 2026 | КБ | **506 454** |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 262 | 258 192 |  |
| МБ | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| ВИ | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | **Итого строительство** | | **Всего** | **506 454** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **248 262** | **258 192** | **0** |
| КБ | **506 454** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 262 | 258 192 | 0 |
| МБ | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по подразделу «Развитие социальной защиты»** | | **Всего** | **506 454** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **248 262** | **258 192** | **0** |
| КБ | **506 454** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **248 262** | **258 192** | **0** |
| МБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ВИ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ИТОГО по разделу «Развитие здравоохранения и социальной защиты»** | | **Всего** | **5 236 212** | **0** | **470 980** | **489 819** | **509 412** | **868 696** | **769 545** | **981 633** | **639 674** | **248 262** | **258 192** | **0** |
| КБ | **4 436 212** | **0** | **282 588** | **293 892** | **305 647** | **656 780** | **769 545** | **981 633** | **639 674** | **248 262** | **258 192** | **0** |
| МБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ВИ | **800 000** | **0** | **188 392** | **195 928** | **203 765** | **211 915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* + 1. Мероприятия в сфере культуры

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Источник финансирования** | **Потребность в средствах на 2018-2028 гг. (тыс. руб.)** | **Период Программы** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **1.Развитие культуры** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Строительство** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Культурно-досуговый центр на 750 мест в проектируемой жилой застройке | 2024-2025 | КБ | **11 510** |  |  |  |  |  |  | 5 642 | 5 868 |  |  |  |
| МБ | **138 116** |  |  |  |  |  |  | 67 704 | 70 412 |  |  |  |
| ВИ | **80 567** |  |  |  |  |  |  | 39 494 | 41 074 |  |  |  |
| 2 | Новое здание МБУК «Городской Дом культуры г. Канска» на 1000 мест | 2021-2023 | КБ | **13 917** |  |  |  | 4 458 | 4 637 | 4 822 |  |  |  |  |  |
| МБ | **167 008** |  |  |  | 53 501 | 55 641 | 57 866 |  |  |  |  |  |
| ВИ | **97 421** |  |  |  | 31 209 | 32 457 | 33 755 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 учреждения культурно-досугового типа общей мощностью залов 2000 мест | 2024-2028 | КБ | **0** |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **147 606** |  |  |  |  |  |  | 27 252 | 28 342 | 29 476 | 30 655 | 31 881 |
| ВИ | **79 480** |  |  |  |  |  |  | 14 674 | 15 261 | 15 872 | 16 506 | 17 167 |
| 4 | Новое здание МБУК «Централизованная библиотечная система г. Канска» (пл. Коростелева, кор.1) | 2023-2024 | КБ | **12 349** |  |  |  |  |  | 6 054 | 6 296 |  |  |  |  |
| МБ | **222 285** |  |  |  |  |  | 108 963 | 113 322 |  |  |  |  |
| ВИ | **12 349** |  |  |  |  |  | 6 054 | 6 296 |  |  |  |  |
| 5 | Новое здание Библиотеки-филиала № 8 (ул. 40 лет Октября, 43) | 2022-2023 | КБ | **0** |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | **34 009** |  |  |  |  | 16 671 | 17 338 |  |  |  |  |  |
| ВИ | **3 779** |  |  |  |  | 1 852 | 1 926 |  |  |  |  |  |
| 6 | Новое здание Центральной детской библиотеки (ул. Ленина, 10) | 2020-2021 | КБ | **0** |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **49 682** |  |  | 24 354 | 25 328 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ | **5 520** |  |  | 2 706 | 2 814 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого строительство** | | **Всего** | **1 075 599** | **0** | **0** | **27 060** | **117 310** | **111 258** | **236 779** | **280 679** | **160 957** | **45 347** | **47 161** | **49 048** |
| КБ | **37 776** | 0 | 0 | 0 | 4 458 | 4 637 | 10 876 | 11 938 | 5 868 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **758 705** | 0 | 0 | 24 354 | 78 829 | 72 312 | 184 167 | 208 277 | 98 754 | 29 476 | 30 655 | 31 881 |
| ВИ | **279 117** | 0 | 0 | 2 706 | 34 023 | 34 310 | 41 735 | 60 464 | 56 335 | 15 872 | 16 506 | 17 167 |
|  | **Реконструкция** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Учреждения культуры, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2016 (8 единиц) | 2019-2028 | КБ | **719** |  | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| МБ | **2 877** |  | 240 | 249 | 259 | 270 | 280 | 292 | 303 | 315 | 328 | 341 |
| ВИ | **0** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого реконструкция** | | **Всего** | **3 596** | **0** | **300** | **312** | **324** | **337** | **350** | **364** | **379** | **394** | **410** | **426** |
| КБ | **719** | 0 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| МБ | **2 877** | 0 | 240 | 249 | 259 | 270 | 280 | 292 | 303 | 315 | 328 | 341 |
| ВИ | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по разделу "Развитие культура"** | | **Всего** | **1 079 195** | **0** | **300** | **27 371** | **117 634** | **111 595** | **237 129** | **281 043** | **161 335** | **45 742** | **47 571** | **49 474** |
| КБ | **38 495** | **0** | **60** | **62** | **4 523** | **4 704** | **10 946** | **12 011** | **5 943** | **79** | **82** | **85** |
| МБ | **761 582** | **0** | **240** | **24 603** | **79 088** | **72 581** | **184 448** | **208 569** | **99 057** | **29 791** | **30 983** | **32 222** |
| ВИ | **279 117** | **0** | **0** | **2 706** | **34 023** | **34 310** | **41 735** | **60 464** | **56 335** | **15 872** | **16 506** | **17 167** |

* + 1. Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Источник финансирования** | **Потребность в средствах на 2018-2028 гг. (тыс. руб.)** | **Период Программы** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **Развитие физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Строительство** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Стадион и картодром в г. Канск с трибунами на 2000 мест | 2025-2027 | КБ | **134 026** |  |  |  |  |  |  |  | 42 935 | 44 652 | 46 439 |  |
| МБ | **22 338** |  |  |  |  |  |  |  | 7 156 | 7 442 | 7 740 |  |
| ВИ | **67 013** |  |  |  |  |  |  |  | 21 468 | 22 326 | 23 219 |  |
| 2 | Стадион в г. Канск с трибунами на 3000 мест | 2023-2025 | КБ | **171 675** |  |  |  |  |  | 54 996 | 57 196 | 59 483 |  |  |  |
| МБ | **28 612** |  |  |  |  |  | 9 166 | 9 533 | 9 914 |  |  |  |
| ВИ | **85 837** |  |  |  |  |  | 27 498 | 28 598 | 29 742 |  |  |  |
| 3 | Новое здание МБУ СШ им. М.Ф. Мочалова, мощность спортивных залов 1200 м2, пропускная способность 30 чел. единовременно | 2020-2021 | КБ | **7 395** |  |  | 3 625 | 3 770 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **59 157** |  |  | 28 999 | 30 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ | **7 395** |  |  | 3 625 | 3 770 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ледовый дворец с крытым катком в г. Канск на 600 мест | 2020-2021 | КБ | **84 196** |  |  | 41 273 | 42 923 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **294 686** |  |  | 144 454 | 150 232 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ | **42 098** |  |  | 20 636 | 21 462 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 спортивных комплекса с плавательными бассейнами на 40 человек в смену (зал 250 м2 площади пола, бассейн – 275 м2 зеркала воды), общая площадь – 1000 м2 площади пола залов, 1100 м2 зеркала воды в бассейнах | 2022-2026 | КБ | **64 491** |  |  |  |  | 11 907 | 12 383 | 12 878 | 13 394 | 13 929 |  |  |
| МБ | **515 929** |  |  |  |  | 95 254 | 99 065 | 103 027 | 107 148 | 111 434 |  |  |
| ВИ | **64 491** |  |  |  |  | 11 907 | 12 383 | 12 878 | 13 394 | 13 929 |  |  |
| 6 | 3 спортивных комплекса с плавательными бассейнами (275 м2 зеркала воды) и трибунами (200 мест) общей площадью бассейнов 825 м2 зеркала воды и трибунами на 600 мест | 2026-2028 | КБ | **123 612** |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 599 | 41 183 | 42 830 |
| МБ | **988 892** |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 790 | 329 462 | 342 640 |
| ВИ | **123 612** |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 599 | 41 183 | 42 830 |
| 7 | 30 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 144,8 тыс. м2 | 2019-2028 | КБ | **0** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **687 086** |  | 57 228 | 59 517 | 61 898 | 64 374 | 66 949 | 69 627 | 72 412 | 75 308 | 78 320 | 81 453 |
| ВИ | **171 771** |  | 14 307 | 14 879 | 15 474 | 16 093 | 16 737 | 17 407 | 18 103 | 18 827 | 19 580 | 20 363 |
|  | **Итого строительство** | | **Всего** | **3 744 312** | **0** | **71 535** | **317 008** | **329 688** | **199 535** | **299 176** | **311 143** | **395 147** | **703 837** | **587 125** | **530 117** |
| КБ | **585 394** | 0 | 0 | 44 897 | 46 693 | 11 907 | 67 379 | 70 074 | 115 812 | 98 181 | 87 621 | 42 830 |
| МБ | **2 596 700** | 0 | 57 228 | 232 970 | 242 289 | 159 628 | 175 179 | 182 186 | 196 630 | 510 975 | 415 522 | 424 094 |
| ВИ | **562 217** | 0 | 14 307 | 39 140 | 40 706 | 28 000 | 56 618 | 58 883 | 82 706 | 94 681 | 83 982 | 63 193 |
|  | **ИТОГО по разделу «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | **Всего** | **3 744 312** | **0** | **71 535** | **317 008** | **329 688** | **199 535** | **299 176** | **311 143** | **395 147** | **703 837** | **587 125** | **530 117** |
| КБ | **585 394** | **0** | **0** | **44 897** | **46 693** | **11 907** | **67 379** | **70 074** | **115 812** | **98 181** | **87 621** | **42 830** |
| МБ | **2 596 700** | **0** | **57 228** | **232 970** | **242 289** | **159 628** | **175 179** | **182 186** | **196 630** | **510 975** | **415 522** | **424 094** |
| ВИ | **562 217** | **0** | **14 307** | **39 140** | **40 706** | **28 000** | **56 618** | **58 883** | **82 706** | **94 681** | **83 982** | **63 193** |

* 1. Приложение № 3

Приложение № 3

к Программе комплексного развития   
систем социальной инфраструктуры   
города Канска (2018-2028),

утверждённой Постановлением

администрации города Канска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого индикатора / непосредственного результата | Единица измерения | Фактические показатели за 2018 год | Плановое значение целевого индикатора | | | | | | | | | | В результате реализации Программы прирост 2028 к 2018, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Количество мест в общеобразовательных организациях на 1000 чел. | ед. | 114,9 | 117,0 | 118,0 | 119,0 | 122,0 | 123,0 | 124,0 | 125,0 | 126,0 | 127,0 | 131,0 | 14,0 |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 83,5 | 84,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 91,0 | 94,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 100,0 | 19,8 |
| 3 | Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену | % | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6,4 |
| 4 | Количество мест в дошкольных учреждениях на 1000 чел. | ед. | 52,9 | 57,0 | 59,0 | 65,0 | 71,0 | 76,0 | 82,0 | 83,0 | 85,0 | 89,0 | 91,6 | 73,3 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями | % | 27,0 | 37,0 | 47,0 | 55,0 | 58,0 | 63,0 | 66,0 | 83,0 | 86,0 | 88,0 | 100,0 | 2,7 раза |
| 6 | Количество мест в учреждениях дополнительного образования на 1000 чел. | ед. | 22,4 | 22,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 2,9 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами на 1000 чел. | м2 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 7,9 раза |
| 8 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами на 1000 чел. | м2 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 24,9 |
| 9 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями на 1000 чел. | м2 | 229,2 | 428,0 | 475,0 | 793,0 | 1134,0 | 1188,0 | 1562,0 | 1563,0 | 1611,0 | 1778,0 | 1900,0 | 7,3 раза |
| 10 | Доля систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения | % | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 12,5 |
| 11 | Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 чел. | ед. | 15,6 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 38,0 | 39,0 | 41,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 50,0 | 2,2 раза |
| 12 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | * фонды, тыс. ед. на 1000 чел. | тыс. ед. | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 16,1 |
| 14 | * читательские места, ед. на 1000 чел. | ед. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 3,3 |
| 15 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в смену | посещений на 1000 чел. | 15,5 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 17,0 |
| 16 | Мощность больничных учреждений | коек на 1000 чел. | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 1,3 раза |
| 17 | Количество аптек на 10000 чел. | ед. | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 |
| 18 | Оборудование зданий социальной инфраструктуры согласно СП 59.13330.2016 (обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями) | % | 70,0 | 75,0 | 78,0 | 83,0 | 84,0 | 86,0 | 87,0 | 90,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 42,9 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Данные по естественному движению населения предоставлены администрацией города Канска. [↑](#footnote-ref-1)
2. Источник данных по миграционному движению населения ФСГС РФ. [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2018 № 614-п. [↑](#footnote-ref-3)
4. По данным Управления образования администрации города Канска. [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь и далее в Программе учитывается при расчётах минимальный норматив (в данном случае 85 % детей дошкольного возраста должны быть обеспечены местами в ДОУ, согласно МНГП – от 85 до 100 %). [↑](#footnote-ref-5)
6. Часть комплекса включающего п/бассейн, с/зал и стрелковый тир. Сооружение не соответствует требованиям СанПиН, пожарной безопасности. [↑](#footnote-ref-6)
7. Техпаспорт отсутствует. Используется часть территории – на которой ф/поле с иск. покрытием, трибуна и ограждение. [↑](#footnote-ref-7)
8. Данные 2018 г. - официальная статистика Красноярскстата (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst04/DBInet.cgi). [↑](#footnote-ref-8)
9. В соответствии с РНГП Красноярского края. [↑](#footnote-ref-9)
10. С учётом выставочных залов. [↑](#footnote-ref-10)