Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края РАСПОРЯЖЕНИЕ 12.04. 2016г. № 158

О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений города Канска, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного образования к новому 2016-2017 учебному году, во исполнение распоряжения Правительства Красноярского края от 24.03.2016 года № 224-р, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска:

- Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году (Приложение № 1).

- Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году (далее - муниципальный штаб) (Приложение № 2).

- Утвердить план работы муниципального штаба для организации по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году (Приложение № 3).

- Создать комиссию по приемке муниципальных образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году (Приложение № 4).

- Утвердить график приемки муниципальных образовательных организаций города Канска (Приложение №№ 5, 6).

- Начальнику МКУ «Управление образования администрации города Канска» (А.П. Панов):

  - обеспечить завершение текущих и ремонтных работ в зданиях образовательных организаций города в срок до 9 августа 1016 года;

  - приказом по учреждению назначить ответственного сотрудника за е

ежедневный мониторинг подготовки и приемки общеобразовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году в течение 3 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

- Начальнику МКУ «Финансовое управление администрации г. Канска» (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятий летней оздоровительной кампании.

- Начальнику отдела делопроизводства и кадровой политики (Н.В. Чудакова) ознакомить начальников МКУ «Управление образования администрации города Канска» (А.П. Панов), МКУ «Финансовое управление администрации г. Канска» (Н.А. Тихомирова) с настоящим распоряжением под роспись.

- Начальнику МКУ «Управление образования администрации города Канска» (А.П. Панов) ознакомить руководителей образовательных организаций с настоящим распоряжением под роспись.

- Консультанту Главы города по связям с общественностью администрации города Канска (А.В. Назарова) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

- Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Канска по социальной политике Князеву Н.И.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска								Н.Н. Качан

Приложение № 1 к распоряжению администрации города Канска

от «12» 04. 2016 года № 158

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных

организаций к новому 2016-2017 учебному году

| № п/п | Наименование образовательной организации | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1 | МБУ ООШ №20 | Установка противопожарной сигнализации | до 01.06. 2016 | местный бюджет | директор Люляева О.В. |
| Выполнение мероприятий перспективного плана по устранению нарушений в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия |
| 2 | МБУ СОШ №№ 3, 7, 11, 15, 17, 19, 21 МБУ ООШ №№ 8, 9, 20, 22, МАОУ гимназия № 4 | Устранение нарушений пунктов перспективного плана по муниципальным образовательным организациям согласованного с главой города Канска, начальником территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске | до 01.08. 2016 | местный бюджет | Руководители ОО: Имподистова М.А, Кошелева И.Ф., Ничипорчук Л.Г., Данилова Л.М., Сорока М.Ю., Иконников А.Ю., Креминский С.В., Деменкова Н.В., Чулков И.П., Люляева О.В., Кондрова Л.Д., Шумачкова О.А. . |
| 4 | Все ОО | Прохождение медицинского осмотра работников учреждения | до 01.08. 2016 | местный бюджет | Руководители ОО |
| Подготовка инженерных сетей |
| 1 | Все ОО | Электротехнические измерения изоляции сетей и оборудования | до 01.08.2016 | местный бюджет | Директора образовательных организаций |
| 2 | Все ОО | Промывка и опрессовка систем отопления | до 01.08.2016 | местный бюджет | Директора образовательных организаций |
| Обучение персонала |
| 1 | Все ОО | Переподготовка персонала по теплоснабжению, электроснабжению | до 01.08.2016 | местный бюджет | Директора образовательных организаций |
| 2 | Все ОО | Обучение персонала по пожарному техническому минимуму | до 01.08.2016 | местный бюджет | Директора образовательных организаций |

Заместитель главы города Канска

по социальной политике							Н.И.Князева

Приложение № 2 к распоряжению администрации города Канска

от «12» 04. 2016 года № 158

Состав муниципального штаба для организации

работы по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений

к новому 2016-2017 учебному году

| Князева Наталья Ивановна | - | заместитель Главы города по социальной политике, председатель штаба |
| --- | --- | --- |
| Панов Андрей Петрович | - | начальник МКУ «Управление образования администрации города Канска», заместитель председателя штаба |
| Макарова Зоя Ивановна | - | инженер МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска», секретарь штаба (по согласованию) |
| Безгодов Николай Прокопьевич | - | начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске (по согласованию) |
| Пешков Александр Вадимович | - | начальник отдела надзорной деятельности по городу Канску и Канскому району, майор внутренней службы (по согласованию) |
| Туровский Александр Романович | - | начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Канский», подполковник полиции (по согласованию) |

Заместитель главы города Канска

по социальной политике							Н.И.Князева

Приложение № 3 к распоряжению администрации города Канска

от «12» 04. 2016 года № 158

План работы муниципального штаба для организации по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году

| Дата заседания штаба | Вопросы, рассматриваемые на заседании штаба | Ответственные (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- |
| до 15.04.2016 г. | О ходе планирования по подготовке образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году | Панов Андрей Петрович, начальник МКУ «Управление образования администрации города Канска» |
| до 10.05.2016 г. | О ходе выполнения мероприятий по устранению предписаний Роспотребнадзора |  |
| до 23.05.2016 г. | О ходе выполнения мероприятий по устранению предписаний государственного пожарного надзора |  |
| в период с 25.06.2015г.- 08.08.2015 г. | О ходе выполнения мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году |  |
| до 19.08.2015 г. | Об итогах выполнения мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году |  |

Заместитель главы города Канска

по социальной политике							Н.И.Князева

Приложение № 4 к распоряжению администрации города Канска

от «12» 04. 2016 года № 158

Комиссия по приемке муниципальных образовательных учреждений

к новому 2016-2017 учебному году

| Князева Наталья Ивановна | - | заместитель главы города по социальной политики, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Панов Андрей Петрович | - | начальник МКУ «Управление образования администрации города Канска», заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бабичев Олег Павлович | - | инженер МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» (по согласованию) |
| Безгодов Николай Прокопьевич | - | начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске (по согласованию) |
| Болдырев Алексей Николаевич | - | инженер МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» (по согласованию) |
| Брунгардт Олег Юрьевич | - | командир взвода полиции ОВО при УВД по г.Канску и Канскому району – филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России по Красноярскому краю», капитан полиции (по согласованию) |
| Бурундуков Анатолий Алексеевич | - | депутат Канского городского Совета |
| Гарновская Галина Викторовна | - | инженер МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» (по согласованию) |
| Иванов Юрий Николаевич | - | инженер МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» (по согласованию) |
| Макарова Зоя Ивановна | - | инженер МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» (по согласованию) |
| Малицкий Вячеслав Алексеевич | - | депутат Канского городского Совета |
| Пешков Александр Вадимович | - | начальник отдела надзорной деятельности по городу Канску и Канскому району, майор внутренней службы (по согласованию) |
| Рябенко Григорий Иванович | - | ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации города Канска» по инженерно-техническим мероприятиям (по согласованию) |
| Семенов Эдуард Петрович | - | инженер МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» (по согласованию) |
| Смирнова Татьяна Анатольевна | - | председатель Канской территориальной (городской) организации профсоюза работников образования и науки (по согласованию) |
| Собенников Дмитрий Сергеевич | - | старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Канский», капитан полиции (по согласованию) |
| Ставер Иван Васильевич | - | заместитель директора МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» (по согласованию) |
| Тулюля Евгений Анатольевич | - | заместитель начальника ОУУП и ПДН МО МВД России «Канский», майор полиции (по согласованию) |
| Туровский Александр Романович | - | начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Канский», подполковник полиции (по согласованию) |

Заместитель главы города Канска

по социальной политике							Н.И.Князева

Приложение № 5 к распоряжению администрации города Канска

от «12» 04. 2016 года № 158

График приемки муниципальных образовательных учреждений комиссией города Канска к новому 2016-2017 учебному году

| № п/п | Наименование ОУ | Дата проверки ОУ комиссией |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 5 г. Канска | 10 августа |
| 2 | МБОУ СОШ № 3 г. Канска | 10 августа |
| 3 | МБОУ СОШ № 18 г. Канска | 10 августа |
| 4 | МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска | 10 августа |
| 5 | МКОУ ООШ № 20 г. Канска | 10 августа |
| 6 | МБОУ СОШ № 19 г. Канска | 10 августа |
| 7 | МАОУ лицей № 1 г. Канска | 10 августа |
| 8 | МБОУ СОШ № 15 г. Канска | 10 августа |
| 9 | МКОУ ООШ № 17 г. Канска | 11 августа |
| 10 | МКОУ ООШ № 8 г. Канска | 11 августа |
| 11 | МКОУ ООШ № 22 | 11 августа |
| 12 | МБОУ СОШ № 21 г. Канска | 11 августа |
| 13 | МБОУ СОШ № 11 | 11 августа |
| 14 | МКОУ СОШ № 9 г. Канска | 11 августа |
| 15 | МАОУ гимназия № 4 г. Канска | 11 августа |
| 16 | МБОУ СОШ № 2 г. Канска | 11 августа |
| 17 | МБОУ СОШ № 6 г. Канска | 11 августа |
| 18 | МБОУ СОШ № 7 г. Канска | 11 августа |
| 19 | МБДОУ № 22 | 12 августа |
| 20 | МБДОУ № 36 | 12 августа |
| 21 | МБДОУ № 45 | 12 августа |
| 22 | МКДОУ № 32 | 12 августа |
| 23 | МБДОУ № 46 | 12 августа |
| 24 | МБДОУ № 5 | 12 августа |
| 25 | МБДОУ № 5 | 12 августа |
| 26 | МБДОУ № 8 | 12 августа |
| 27 | МАОУ № 44 | 12 августа |
| 28 | МБДОУ № 11 | 12 августа |
| 29 | МКДОУ № 1 | 12 августа |
| 30 | МБДОУ № 16 | 12 августа |
| 31 | МБДОУ № 17 | 12 августа |
| 32 | МБДОУ № 10 | 12 августа |
| 33 | МКОУ ЦДиК г. Канска | 12 августа |
| 34 | МБОУ ДОД СЮН | 12 августа |
| 35 | МКДОУ № 35 | 12 августа |
| 36 | МБДОУ № 53 | 15 августа |
| 37 | МБУ ДО ДДЮТиЭ | 15 августа |
| 38 | МБДОУ № 53 | 15 августа |
| 39 | МБДОУ № 49 | 15 августа |
| 40 | МБДОУ № 52 | 15 августа |
| 41 | МБДОУ № 47 | 15 августа |
| 42 | МКДОУ № 9 | 15 августа |
| 43 | МБДОУ № 34 | 15 августа |
| 44 | МБДОУ № 39 | 15 августа |
| 45 | МБДОУ № 27 | 15 августа |
| 46 | МКДОУ №21 | 15 августа |
| 47 | МБОУ ДОД «ДДТ» | 15 августа |
| 48 | МБОУ ДОД ЦДТТ | 15 августа |
| 49 | МБДОУ № 18 | 15 августа |
| 50 | МБДОУ № 50 | 15 августа |
| 51 | МАДОУ № 15 | 15 августа |
| 52 | МБДОУ № 28 | 15 августа |
| 53 | МКДОУ № 41 | 15 августа |

Заместитель главы города Канска

по социальной политике							Н.И.Князева

Приложение 6 к распоряжению администрации города Канска

от «12» 04. 2016 года № 158

График приемки муниципальных общеобразовательных учреждений города Канска территориальным отделом Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске к новому 2016-2017 учебному году

| № п/п | Наименование ОУ | Дата проверки ОУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска | 8 августа |
| 2 | МАОУ лицей № 1 г. Канска | 8 августа |
| 3 | МАОУ гимназия № 4 г. Канска | 8 августа |
| 4 | МКОУ ООШ № 17 г. Канска | 9 августа |
| 5 | МКОУ ООШ № 8 г. Канска | 9 августа |
| 6 | МКОУ ООШ № 22 | 9 августа |
| 7 | МБОУ СОШ № 21 г. Канска | 9 августа |
| 8 | МБОУ СОШ № 11 | 10 августа |
| 9 | МКОУ СОШ № 9 г. Канска | 10 августа |
| 10 | МБОУ СОШ № 2 г. Канска | 10 августа |
| 11 | МБОУ СОШ № 6 г. Канска | 10 августа |
| 12 | МКОУ ООШ № 20 г. Канска | 11 августа |
| 13 | МБОУ СОШ № 19 г. Канска | 11 августа |
| 14 | МБОУ СОШ № 15 г. Канска | 11 августа |
| 15 | МБОУ СОШ № 5 г. Канска | 12 августа |
| 16 | МБОУ СОШ № 3 г. Канска | 12 августа |
| 17 | МБОУ СОШ № 18 г. Канска | 12 августа |
| 18 | МБОУ СОШ № 7 г. Канска | 12 августа |

Заместитель главы города Канска

по социальной политике							Н.И.Князева