| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 02.11.2018 г. |  | № | 997 |

О проведении комплексной проверки автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны на территории города Канска

В целях оценки состояния автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны, ее способности к выполнению задач по предназначению, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 20.11.2012 № 1770 «Об утверждении Положения об автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны города Канска», письмом ГУ МЧС Красноярского края от 23.10.2018 №9-6-11427 «О проведении Комплексной годовой проверки автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее - АСЦО ГО) края», статьями 30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести в период с 08.11.2018г. по 07.12.2018г. комплексную техническую проверку АСЦО ГО на территории города Канска с подачей сигнала «Внимание всем!», включением электросирен (в комплексе и индивидуально по необходимости) и передачей речевой информации по средствам телевещания.

- Утвердить:

  - Состав комиссии по проведению технической проверки АСЦО ГО на территории города Канска согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - План проведения комплексной годовой проверки автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности на подведомственных территориях которых установлены сирены (С-40 из состава АСЦО ГО), провести подготовительные мероприятия для проведения комплексной технической проверки АСЦО ГО на территории города Канска.

- Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г. Канска                    (В.И. Орлов):

4.1. Разработать План проведения технической проверки АСЦО ГО на территории города Канска.

4.2. Обеспечить информирование населения о предстоящих проверках АСЦО ГО на территории города Канска.

4.3. Проводить проверку АСЦО ГО на территории города Канска, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в период времени с 10.00ч. до 16.30ч.

4.4. Организовать непрерывный сбор, обработку, анализ и оценку результатов проверки с составлением итогового Акта проведения комплексной технической проверки АСЦО ГО на территории города Канска.

4.5. Представить на утверждение Главе города Канска, в срок до 12.12.2018г., Акт проведения комплексной технической проверки и паспорт АСЦО ГО на территории города Канска.

- Рекомендовать:

5.1. Начальнику линейно- технического цеха Канского района МЦТЭТ г.Канска Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» обеспечить готовность технических средств оповещения к выполнению задач по оповещению и информированию населения.

5.2. Начальнику МО МВД России «Канский»:

- во взаимодействии с начальником Управления по делам ГО и ЧС г. Канска организовать корректировку маршрутов, сил и средств, привлекаемых при оповещении подвижными средствами с громкоговорящими устройствами, для оповещения и информирования населения территории г. Канска районов не попадающих под оповещение АСЦО ГО;

- провести тренировку с силами и средствами межмуниципального отдела МВД России «Канский» по оповещению подвижными средствами с громкоговорящими устройствами населения на территории города Канска.

- Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска Н.А. Велищенко опубликовать данное постановление в газете  «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения                  П.Н. Иванца.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Главы города Канска					                                 Н.Н. Качан

Приложение № 1 к постановлению администрации г.Канска от 02.11.2018 г. № 997

### СОСТАВ

### комиссии по проведению технической проверки АСЦО ГО на территории города Канска

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Иванец Петр Николаевич | Первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
| Члены комиссии: |  |
| Орлов Владимир Иванович | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Канска |
| Рябенко Григорий Иванович | Ведущий специалист по подготовке НАСФ, обучение населения, оперативному планированию мероприятий ГО и ЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |
| Казакевич Сергей Николаевич | Начальник отделения ГЗПУ-ПУ МЕДДС |
| Романенко Леонид Ильич | Начальник ЛТЦ Канский район МЦТЭТ г.Канск КФ ПАО «Ростелеком» |

Начальник

Управления по делам ГО и ЧС г. Канска                                             В.И. Орлов

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска от 02.11.2018 г. № 997

П Л А Н

проведения комплексной годовой проверки

автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата, период, время проведения | Кто проводит (контролирует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение информации о проведении комплексной годовой проверки АСЦО ГО края до предприятий (организаций). | до 07.11.2018 | Управление по делам ГО и ЧС г.Канска |
| 2. | Проведение технического обслуживания аппаратуры АСЦО ГО (П-160,164) в объеме ТО-2:уточнение и внесение необходимых изменений в схемы оповещения, инструкции обслуживающему персоналу, заполнение технической документации. | до 07.11.2018 | ПАО «Ростелеком» |
| 3. | Проверка документации на АСЦО ГО, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки: а) Проверка документации на АСЦО ГО: - наличие и содержание инструкций персоналу о порядке действий при запуске аппаратуры оповещения; - наличие списков оповещения СЦВ; - наличие приказов о закреплении аппаратуры за ответственными лицами; - наличие графиков проведения технического обслуживания; - наличие и правильность ведения технической документации на аппаратуру оповещения. б) Проверка технического состояния, организации эксплуатации аппаратуры в местах ее установки: - наличие и исправность аппаратуры; - наличие средств защиты от несанкционированного запуска; - полнота и качество проведения ТО; - уровень подготовки обслуживающего персонала; - возможность передачи речевой информации. | с 07.11.2018 по 12.11.2018 | Комиссия по проверке документации на АСЦО ГО, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки |
| 4. | Отправка информации Начальнику Управления по делам ГО и ЧС о проделанной работе и готовности к проверке АСЦО ГО по факсу 2-04-78 (электронная почта: kansk.m4c@mail.ru) | до 17:00 часов 07.11.2018 | Руководители предприятий (организаций) |
| 5. | Публикация в городских газетах объявления о дате и времени подачи сигналов ГО. | с 06.11.2018 | Управления ГО и ЧС г.Канска |
| 6. | Выступление по программам местного телевидения и радиовещания с предупреждением населения о дате и времени подачи сигналов ГО. | до 06.11.2018 | Управления ГО и ЧС г.Канска |
| 7. | Представление доклада о готовности к проверке АСЦО ГО в адрес ГУ МЧС России по Красноярскому краю и в Красноярский филиал ПАО «Ростелеком». | до 07.11.2018 | Управления ГО и ЧС г.Канска |
| 8. | Проверка работоспособности АСЦО ГО Красноярского края: | 08.11.2018 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска, ПАО «Ростелеком» |
|  | - команда № 1 - запуск стоек циркулярного вызова; | 15:00-15:05 |  |
|  | - команда № 2 - запуск сирен с непрерывным звучанием (сигнал «Внимание всем!» для населения; | 15:05-15:10 |  |
|  | - команда № 5 - передача речевого сообщения по каналам проводного и эфирного радиовещания, телевизионного вещания для населения ; | 15:10-15:15 |  |
|  | - команда № 3 - запуск сирен с прерывистым звучанием (сигнал «Воздушная тревога!» для населения; | 15:15-15:20 |  |
|  | - команда № 4 - передача речевого сообщения для диспетчерских служб края. Во время проведения проверки персонал предприятий связи, назначенные наблюдатели должны контролировать и фиксировать прохождение команд (срабатывание аппаратуры и средств оповещения); | 15:20-15:25 |  |
|  | - команда № 5 - передача речевого сообщения с ПУ МЕДДС г.Канска по каналу «ТНТ» для населения г. Кангска. | 15:30-15:35 |  |
| 9. | Проверка работоспособности МСО г. Канска: | 09.11.2018 | Управление по делам ГО и ЧС г.Канск, ПАО «Ростелеком» |
|  | - команда № 2 - запуск сирен с непрерывным звучанием (сигнал «Внимание всем!» для населения; | 15:35-15:40 |  |
|  | - команда № 5 - передача речевого сообщения по каналам эфирного радиовещания для населения («Радио Дача», «Юмор FM», «Авто Радио»); | 15:40-15:45 |  |
|  | - команда № 3 - запуск сирен с прерывистым звучанием (сигнал «Воздушная тревога!» для населения. | 15:45-15:50 |  |
| 10. | Отправка информации Начальнику Управление ГО и ЧС о результатах приема сигналов АСЦО ГО по факсу 2-04-78 (электронная почта: kansk.m4c@mail.ru) | до 17:00 часов 08.11.2018 | Руководители предприятий (организаций) |
| 11. | Представление Акта проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО г. Канска, Плана устранения выявленных недостатков, утвержденных Главой города Канска в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в Красноярский филиал ПАО «Ростелеком». | до 12.12.2018 | Управление по делам ГО и ЧС г.Канск |

Начальник Управления

По делам ГО и ЧС г. Канска                                                                     В.И. Орлов