Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края РАСПОРЯЖЕНИЕ 25.03.2019 г. № 152

О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений города Канска, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного образования к новому 2019-2020 учебному году, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска:

- Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году (Приложение № 1).

- Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году (далее - муниципальный штаб) (Приложение № 2).

- Утвердить план работы муниципального штаба об организации подготовки муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году (Приложение № 3).

- Создать комиссию по приемке муниципальных образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году (Приложение № 4).

- Утвердить график приемки муниципальных образовательных организаций города Канска (Приложение № 5).

- Руководителю УО администрации г. Канска (Т.Ю. Шопенкова):

  - обеспечить завершение текущих и ремонтных работ в зданиях образовательных организаций города в срок до 09 августа 2019 года;

  - приказом по учреждению назначить ответственного сотрудника за

ежедневный мониторинг подготовки и приемки общеобразовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году в течение 3 дней с даты подписания настоящего распоряжения;

6.3. ознакомить руководителей образовательных организаций с настоящим распоряжением под роспись.

- Руководителю финансового управления администрации г. Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году.

- Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) разместить данное распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете «Канский вестник».

- Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Канска по социальной политике Н.И. Князеву, заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач в пределах компетенции.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует до 31.08.2019 года.

Глава города Канска								 А.М. Береснев

Приложение №1 к распоряжению администрации города Канска

от 25.03.2019 года № 152

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных

организаций к новому 2019-2020 учебному году

| № п/п | Наименование образовательной организации (ОО) | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плана мероприятий по устранению нарушений в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия |
| 1 | МБОУ СОШ № 3,5,11 ООШ № 9 | Выполнение пунктов плана по устранению нарушений по предписаниям по муниципальным образовательным организациям согласованного в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям школ в 2019 году | до 01.08. 2019 | краевой бюджет | Руководители ОО: Имподистова М.А., Коротаев А.А., Ничипорчук Л.Г. Чулков И.П. |
| 2 | Все ОО | Прохождение медицинского осмотра работников учреждения | до 01.08. 2019 | местный бюджет | Руководители ОО |
| 3 | МАОУ гимназия №№ 1, 4 МБОУ СОШ №№ 2, 3, 5, 6, 7 ООШ № № 9, 20 | Выполнение пунктов плана по устранению нарушений на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям школ в 2019 году за счет средств местного бюджета | до 01.08. 2019 | местный бюджет | Руководители ОО |
| Подготовка инженерных сетей |
| 1 | Все ОО | Электротехнические измерения изоляции сетей и оборудования | до 01.08. 2019 | местный бюджет | Руководители ОО |
| 2 | Все ОО | Промывка и опрессовка систем отопления | до 01.08. 2019 | местный бюджет | Руководители ОО |
| Обучение персонала |
| 1 | Все ОО | Переподготовка персонала по теплоснабжению, электроснабжению | до 01.08. 2019 | местный бюджет | Руководители ОО |
| 2 | Все ОО | Обучение персонала по пожарному техническому минимуму | до 01.08. 2019 | местный бюджет | Руководители ОО |

Заместитель главы города

по социальной политике							   Н.И. Князева

Приложение № 2 к распоряжению администрации города Канска

от 25.03. 2019 года № 152

Состав муниципального штаба для организации

работы по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений

к новому 2019-2020 учебному году

| Князева Наталья Ивановна | - | заместитель главы города по социальной политике, председатель штаба |
| --- | --- | --- |
| Шопенкова Татьяна Юрьевна | - | руководитель УО администрации г. Канска, заместитель председателя штаба |
| Макарова Зоя Ивановна Члены штаба: Безгодов Николай Прокопьевич | - - | инженер МКУ РМЦ г. Канска, секретарь штаба (по согласованию) начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске (по согласованию) |
| Заичкин Эдуард Александрович Тарас Вячеслав Викторович | - - | начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Канску и Канскому району УНД и ПРГУ МЧС России, подполковник внутренней службы (по согласованию) начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Канский», майор полиции (по согласованию) |

Заместитель главы города

по социальной политике						      	   Н.И. Князева

Приложение № 3 к распоряжению администрации города Канска

от 25.03. 2019 года № 152

План работы муниципального штаба для организации по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году

| Дата заседания штаба | Вопросы, рассматриваемые на заседании штаба | Ответственные (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- |
| в период до 28.06.2019 г. | О ходе выполнения мероприятий по устранению предписаний Роспотребнадзора, государственного пожарного надзора | Шопенкова Татьяна Юрьевна, руководитель УО администрации г.Канска |
| в период с 25.06.2019г.- 09.08.2019г. | О ходе выполнения мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году |  |
| до 22.08.2019г. | Об итогах выполнения мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году |  |

Заместитель главы города

по социальной политике							  Н.И. Князева

Приложение № 4 к распоряжению администрации города Канска

от 25.03. 2019 года № 152

Комиссия по приемке муниципальных образовательных учреждений

к новому 2019-2020 учебному году

| Князева Наталья Ивановна | - | заместитель главы города по социальной политики, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Шопенкова Татьяна Юрьевна | - | руководитель УО администрации г. Канска, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бурундуков Анатолий Алексеевич | - | и.о.председателя Канского городского Совета депутатов |
| Гарновская Галина Викторовна Заичкин Эдуард Александрович Лебедев Алексей Витальевич | - - - | инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Канску и Канскому району УНД и ПРГУ МЧС России, подполковник внутренней службы (по согласованию) инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) |
| Макарова Зоя Ивановна Малицкий Вячеслав Алексеевич | - - | инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) депутат Канского городского Совета |
| Пушня Сергей Иванович | - | ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации города Канска» по инженерно-техническим мероприятиям (по согласованию) |
| Рузаева Елена Владимировна Семенов Эдуард Петрович | - - | заместитель директора МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) |
| Стародуб Максим Андреевич | - | начальник ПЦО ОВО по Канскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», капитан полиции (по согласованию) |
| Тарас Вячеслав Викторович | - | начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Канский», майор полиции (по согласованию) |
| Тулюля Евгений Анатольевич | - | начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Канский», майор полиции (по согласованию) |

Заместитель главы города

по социальной политике							   Н.И. Князева

Приложение № 5 к распоряжению администрации города Канска

от 25.03. 2019 года № 152

График приемки муниципальных образовательных учреждений комиссией города Канска к новому 2019-2020 учебному году

| № п/п | Наименование ОУ | Дата проверки ОУ комиссией |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 5 г. Канска | 12 августа |
| 2 | МБУ ДО ДДЮТиЭ | 12 августа |
| 3 | МБДОУ №53 | 12 августа |
| 4 | МБДОУ № 49 | 12 августа |
| 5 | МБДОУ № 25 | 12 августа |
| 6 | МБДОУ №47 | 12 августа |
| 7 | МБДОУ №52 | 12 августа |
| 8 | МБОУ СОШ № 3 г. Канска | 12 августа |
| 9 | МКДОУ № 9 | 12 августа |
| 10 | МБОУ СОШ № 18 г. Канска | 12 августа |
| 11 | МБДОУ №34 | 12 августа |
| 12 | МБДОУ №39 | 12 августа |
| 13 | МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска | 12 августа |
| 14 | МБДОУ №27 | 13 августа |
| 15 | МБДОУ №50 | 13 августа |
| 16 | МБУ ДО ЦДТТ | 13 августа |
| 17 | МБУ ДО ДДТ | 13 августа |
| 18 | МБОУ ООШ № 20 г. Канска | 13 августа |
| 19 | МБДОУ №18 | 13 августа |
| 20 | МБДОУ №21 | 13 августа |
| 21 | МБОУ СОШ № 19 г. Канска | 13 августа |
| 22 | МАДОУ № 15 | 13 августа |
| 23 | МАОУ лицей № 1 г. Канска | 13 августа |
| 24 | МБОУ СОШ № 15 г. Канска | 13 августа |
| 25 | МБ ДОУ №28 | 13 августа |
| 26 | МКДОУ №41 | 13 августа |
| 27 | МБ ДОУ №22 | 14 августа |
| 28 | МБОУ ООШ № 17 г. Канска | 14 августа |
| 29 | МБОУ ООШ № 8 г. Канска | 14 августа |
| 30 | МБДОУ №36 | 14 августа |
| 31 | МБОУ ООШ № 22 г. Канска | 14 августа |
| 32 | МБДОУ № 45 | 14 августа |
| 33 | МБОУ СОШ № 21 г. Канска | 14 августа |
| 34 | МКДОУ № 32 | 14 августа |
| 35 | МБДОУ №8 | 14 августа |
| 36 | МБДОУ №7 | 15 августа |
| 37 | МБДОУ № 46 | 15 августа |
| 38 | МБДОУ № 5 | 15 августа |
| 39 | МБОУ СОШ № 11 | 15 августа |
| 40 | МБОУ СОШ № 9 | 15 августа |
| 41 | МАДОУ № 44 | 15 августа |
| 42 | МБДОУ № 11 | 15 августа |
| 43 | МАОУ гимназия № 4 г. Канска | 15 августа |
| 44 | МБДОУ №35 | 15 августа |
| 45 | МБОУ СОШ № 7 г. Канска | 16 августа |
| 46 | МБДОУ №16 | 16 августа |
| 47 | МКДОУ №1 | 16 августа |
| 48 | МБДОУ №10 | 16 августа |
| 49 | МБДОУ №17 | 16 августа |
| 50 | МБОУ СОШ № 2 г. Канска | 16 августа |
| 51 | МКОУ ЦДиК г. Канска | 16 августа |
| 52 | МБОУ СОШ № 6 г. Канска | 16 августа |
| 53 | МБУ ДО СЮН | 16 августа |

Заместитель главы города

по социальной политике							   Н.И. Князева