| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 28.02.2020 г. |  | № | 180 |

| Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и весеннего половодья, предотвращению подтоплений объектов экономики на территории города Канска |  |
| --- | --- |

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2020 года, своевременной и качественной подготовки органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края города Канска (далее – городское звено ТП РСЧС) к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принятия необходимых мер по уменьшению материального ущерба, оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и иных неотложных работ, руководствуясь Федеральными Законами от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материально-технических ресурсов в период половодья на реке Кан в городе Канске в 2020 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Создать на период прохождения паводка и весеннего половодья Оперативный штаб с привлечением всех заинтересованных учреждений и организаций города Канска согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Координацию деятельности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 году возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Канска.

- Межмуниципальной Единой дежурно-диспетчерской службе города Канска и Канского района Красноярского края (далее - МЕДДС города Канска и Канского района) организовать мониторинг прохождения паводка и весеннего половодья на территории города Канска и Канского района, взаимодействие сил и средств городского звена ТП РСЧС в период паводка (половодья), информирование населения города и района, учреждений, организаций, о складывающейся обстановке по паводку.

- Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов):

организовать взаимодействие с гидропостами ФГБУ «Среднесибирское УГМС», расположенными на территории поселка Кан-Оклер, села Ирбейское, села Петропавловка, города Канска по вопросам предоставления гидрологической информации, контролю за уровнями паводковых вод;

организовать взаимодействие между ответственными исполнителями Плана основных мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материально-технических ресурсов в период половодья на реке Кан в городе Канске в 2020 году и контролировать ход выполнения;

организовать информирование населения о действиях при угрозе подтопления через публикации в средствах массовой информации, распространение памяток и листовок, на собраниях граждан и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего в результате паводковых явлений;

организовать привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска паводка и весеннего половодья на основании заключенных муниципальных контрактов;

организовать уточнение перечня организаций, имеющих водооткачивающую технику, в целях возможного использования ее для откачки воды из подтопленных территорий и подвалов зданий;

организовать выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон затопления;

организовать выполнение мероприятий по обеспечению готовности пунктов временного размещения к приему населения, пострадавшего в результате возможного паводка, весеннего половодья и подтоплений ливневыми и грунтовыми водами;

организовать выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность резерва сил и средств к пропуску паводка и весеннего половодья и проведению аварийно-спасательных работ;

организовать выполнение мероприятий по приведению в готовность имеющихся аварийно-спасательных служб и аварийно-восстановительных бригад к действию по назначению;

обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка и возможных зонах затопления, предпринимаемых мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, предупреждение об ожидаемой опасности и возможной эвакуации, своевременное оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов;

обеспечить готовность подвижного пункта управления Главы города Канска к работе в местах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и подтоплениями;

осуществлять контроль (сбор информации) за состоянием уровня паводковых вод по водомерным постам для дальнейшей передачи информации с 8 до 9 часов ежедневно, начиная с 1 апреля 2020 года Главе города Канска и Главному управлению МЧС России по Красноярскому краю о складывающейся на подведомственной территории предпаводковой (паводкоопасной) ситуации и принимаемых мерах;

проверить организацию надежной телефонной и радиосвязи с районами города Канска, попадающими в зоны затопления;

определить состав материально-технических сил и средств, проверить их на готовность к применению;

обращаться с заявками в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю в случае необходимости производства взрывных работ для ликвидации ледяных заторов.

- Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (М.В. Боборик):

обеспечить устойчивое функционирование системы ливневой канализации, насосных станций, водопропускных труб и коллекторов, автомобильных дорог, мостов и путепроводов, попадающих в зоны возможного подтопления;

провести подготовительные мероприятия по снижению риска возможных повреждений систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи в результате паводка и весеннего половодья;

привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка и весеннего половодья местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, спасательные средства предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности (по согласованию).

- Руководителям объектов экономики расположенных в зонах возможного подтопления:

создать до 10 апреля 2020 года оперативные группы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем на подведомственной территории;

представить копии распорядительных актов о создании оперативных групп в Управление по делам ГО и ЧС г. Канска.

- Рекомендовать руководителям объектов жизнеобеспечения:

разработать и представить в администрацию г. Канска к 10 апреля 2020 года план проведения мероприятий по обеспечению безопасности жителей города Канска, сохранности их имущества, безопасной работы объектов жизнеобеспечения, предприятий, организаций и учреждений в период пропуска паводка и половодья весной-летом 2020 года;

представить в администрацию г. Канска к 10 апреля 2020 года предложения (локальные сметы) на выполнение комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводкоопасных районах для согласования и принятия соответствующего решения.

- Рекомендовать МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин), в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечить:

организацию оцепления, соблюдение общественного порядка и безопасность дорожного движения в зоне чрезвычайной ситуации;

пропуск по автодорогам на территории города Канска негабаритной спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций;

охрану всех форм собственности в районах затопления и возможного разрушения в городе Канске, в случае подтопления жилых домов и отселения жителей совместно с работниками противопожарной службы, жилищно-коммунального хозяйства организовать охрану жилищного фонда и обеспечить сохранность оставленного на момент паводка жилья, имущества, материальных ценностей.

- Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске (Н.П. Безгодов) обеспечить выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жителей города Канска в период паводка и весеннего половодья.

- Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Канская МБ»                  (А.В. Кудрявцев):

уточнить до 6 апреля 2020 года планы медицинского обеспечения населения города Канска, находящегося в зоне ЧС при прохождении паводка и весеннего половодья;

зарезервировать необходимые лекарственные средства и перевязочные материалы, обеспечить их безопасное хранение;

обеспечить при угрозе подтопления районов города Канска совместно с руководителями медицинских учреждений вывоз тяжелобольных жителей в медицинские учреждения согласно плана эвакуации.

- Рекомендовать директору Канского филиала №1 ГП «КрайДЭО» (С.Н. Дворников) на основании анализа прохождения паводка и весеннего половодья в предыдущие годы запланировать и организовать выполнение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автомобильного дорожного полотна, водопропусков и мостов.

- Финансирование работ по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и весеннего половодья, предотвращению подтоплений объектов экономики на территории города Канска осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете Управления по делам ГО и ЧС г. Канска на проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а в случае недостаточности указанных средств - в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением администрации г. Канска от 08.09.2010 № 1538 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Канска».

- Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) разместить текст настоящего постановления, приложение № 1, приложение № 2, кроме персональных данных, содержащихся в столбцах «Домашний адрес» и «Домашний телефон» таблицы, на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Канска                                                                          А.М. Береснев

Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска

от 28.02.2020 № 180

План

основных мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материально-технических ресурсов в период половодья на реке Кан в городе Канске в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Провести заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с повесткой: «Проведение мероприятий, связанных с паводком на реке Кан в весенне-летний период 2020 года». | До 03.03.2020г. | Глава города Канска, Председатель городской КЧС и ПБ |  |
| 2. | Организовать информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных паводками, мероприятий по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от наводнений. | До 01.04.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | В средствах массовой информации дать сообщение о местах размещения эвакуируемого населения и порядке его поведения в период эвакуации. | До 15.04.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Провести штабную тренировку по теме: «Организация управления территориальными органами МЧС России, спасательными воинскими формированиями, поисково-спасательные формирования (ПСФ) МЧС России по СФО при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком». | До 16.02.2020г. | Глава г. Канска, Председатель городской КЧС и ПБ, Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 5. | Принять участие в учениях с территориальными и функциональными звеньями территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края по теме: «Организация и проведение практических мероприятий по предупреждению паводков и защите населения, материально-технических средств, сельскохозяйственных животных на территории населенных пунктов Красноярского края». | По плану Губернатора Красноярского края | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 6. | Откорректировать план эвакуационных мероприятий на период паводка 2020 года. | До 01.03.2020г. | Председатель городской эвакуационной комиссии |  |
| 7. | Заключить соглашения с организациями, учреждениями и предприятиями города и района: -на размещение эвакуируемого населения; -на первоочередное жизнеобеспечение населения. | До 15.04.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 8. | Уточнить расчеты в потребности обеспечением пострадавшего населения продовольствием, фуражом, транспортными средствами при проведении противопаводковых мероприятий. | До 10.04.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 9. | Уточнить списки, попадающих в зону затопления: -инвалидов, пожилых людей; -объектов жизнеобеспечения; -детей; -объектов соцкультбыта; -жилых домов, с проживающим (прописанным) в них населением. | До 15.04.2020г. | Председатель городской эвакуационной комиссии |  |
| 10. | Произвести оценку санитарно-гигиенического состояния мест временного размещения эвакуируемого населения, условий хранения продуктов питания, предназначенных населению пострадавшему от наводнения. | До 15.04.2020г. | Председатель городской эвакуационной комиссии |  |
| 11. | Уточнить планы эвакуации пострадавшего от паводка населения по сценариям максимального затопления. | До 10.04.2020г. | Председатель городской эвакуационной комиссии |  |
| 12. | Для осуществления эвакуации населения из зон затопления, в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Канска Красноярского края, утвержденного начальником Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, Главой города Канска, подготовить 34 автобуса и. поставлять по заявке председателя городской эвакуационной комиссии. | До 20.04.2020г. | МКУ «Служба заказчика» | Резервный фонд г. Канска (Выделение денежных средств осуществляется на основании соответствующего решения КЧС и ПБ г. Канска) |
| 13. | Провести проверку готовности систем оповещения населения. | До 01.04.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, ВЦТ КФ ПАО «Ростелеком» |  |
| 14. | Выполнить работы по разрушению ледяного покрова на русле р. Кан в прогнозируемых местах (в р-не ж.д. моста, моста Кан-Перевоз, АО «Канская ТЭЦ») с целью снижения рисков образования ледяных заторов. | До15.04.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Бюджет города Канска |
| 15. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения спасательных работ в зонах затопления. | До 15.03.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 16. | Принять участие в командно-штабном учении силами городского звена РСЧС по теме: «Координация действий органов управления и сил городского звена РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем» в г. Канске. | 3-5.04.2020г. | Глава г. Канска, Председатель городской КЧС и ПБ, Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 17. | Уточнить сведения по объектам, которые могут оказаться в зоне затопления: -склады хранения пестицидов и ядохимикатов; -участки автомобильных и железнодорожных дорог, мостов, линий электропередач и связи; -накопители промышленных отходов. | До 25.03.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 18. | Провести заседание противопаводковой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на которой рассмотреть вопросы: -о готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (в т.ч. координацию действий сил и средств, выделяемых организациями, учреждениями различных форм собственности на подведомственной территории); -о готовности работы эвакуационной комиссии г. Канска по эвакуации населения и имущества при возможных чрезвычайных ситуациях (определение мест отселения населения, временного размещения животных, организация обеспечения материально-техническими ресурсами); -о готовности средств связи и оповещения к работе в чрезвычайных условиях; -о проведение разъяснительной работы среди населения (подворный обход) по проведению подготовительных мероприятий и вручение памяток по действиям в период паводка; -организация защиты от склоновых вод (вывоз снега, расчистка водопропускных систем, ручьев, сточных канав от наледей защита мостовых переходов, дорог). | До 15.04.2020г. | Глава г. Канска, Председатель КЧС и ПБ г. Канска Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Председатель городской эвакуационной комиссии |  |
| 19. | Провести взрывные работы в местах угрозы образования заторов. | При необходимости | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 20. | Привести в готовность плавсредства, специнвентарь спасательной станции и инспекции маломерных судов. Привлечь для проведения спасательных работ в период наводнения маломерные суда организаций и населения. | До 15.04.2020г. При необходимости | Ст. инспектор по Восточной зоне ГИМС, Начальник КГБУ «Спасатель» |  |
| 21. | На основании прогноза уровня паводковых вод определять зоны возможного затопления и прогнозировать чрезвычайные ситуации, связанные с паводком. | с 15.04. 2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС, Директор Гидрометобсерватории |  |
| 22. | Обеспечить взаимодействие с подразделениями Минобороны, дислоцированными на территории города Канска. | на период прохождения паводка | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 23. | Провести проверку готовности гидропостов к передачи информации об уровнях воды в реке в соответствии с временным графиком согласованным с оперативно-дежурной службой ГОЧС. | До15.04.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС Директор Гидрометобсерватории |  |
| 24. | Организовать мониторинг ледовой и паводковой обстановки. | с 15.04.2020г. | Директор Гидрометобсерватории |  |
| 25. | Организовать наземное патрулирование русла реки, в период ледохода, с целью своевременного обнаружения ледяных заторов, выявления причин способствующих катастрофическому разливу и затоплению города и объектов экономики. | В период ледохода | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 26. | Уточнить планы мероприятий по защите мостов, мостовых переходов, водопропускных сооружений, трансформаторных подстанций, линий электропередач, попадающих в зону подтопления. | До 10.04.2020г. | Руководитель «УС и ЖКХ администрации г.Канска» Директор МУП «Электросетьсбыт» Директор ВЭС ПАО «МРСК Сибири-Красноярскэнерго» |  |
| 27. | Котельная №1 в пос. Строителей. Провести подготовительные мероприятия к экстренному демонтажу эл. оборудования (21 ед.) в случае угрозы затопления котельной. Определить места временного хранения. | при угрозе затопления | Директор АО «Гортепло» |  |
| 28. | Котельная №8 ЛДК. Провести подготовительные мероприятия к экстренному демонтажу эл. Оборудования (18 ед.) в случае угрозы затопления котельной. Определить места временного хранения. - Все водоотводящие сети и устройства подлежат осмотру и подготовке к пропуску поверхностных вод; -Места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены должны быть уплотнены; - Откачивающие механизмы должны быть приведены в состояние готовности к работе. | при угрозе затопления | Директор АО «Гортепло» |  |
| 29. | Котельная №1, 8 Для отвода талой воды прочистить отводные траншеи. Создать запас гравийно-песчаной смеси. - Все водоотводящие сети и устройства подлежат осмотру и подготовке к пропуску поверхностных вод; -Места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены должны быть уплотнены; - Откачивающие механизмы должны быть приведены в состояние готовности к работе. | до начала паводка | Директор АО «Гортепло» |  |
| 30. | Котельная №5 «Даурия». Провести подготовительные мероприятия к экстренному демонтажу эл. оборудования (19 ед.) в случае угрозы затопления котельной. Определить места временного хранения. - Все водоотводящие сети и устройства подлежат осмотру и подготовке к пропуску поверхностных вод; -Места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены должны быть уплотнены; - Откачивающие механизмы должны быть приведены в состояние готовности к работе. | при угрозе затопления | Директор АО «Гортепло» |  |
| 31. | Провести занятия с персоналом котельных, попадающих в зону подтопления паводковыми водами, по вопросу: «Безаварийного экстренного отключения оборудования и останова котельных при угрозе затопления». | До 20.04.2020г. | Директор АО «Гортепло» |  |
| 32. | Создать резерв материально-технических ресурсов для проведения мероприятий, снижающих ущерб от паводка. | До 10.04.2020г. | Директор АО «Гортепло» |  |
| 33. | Создать запас ГСМ для заправки техники, привлекаемой к мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий паводка. | До 10.04.2020г. | Директор АО «Гортепло» |  |
| 34. | Провести оценку состояния и готовности к работе в паводковый период объектов централизованного снабжения питьевой водой. Подготовить резервные источники водоснабжения и емкости для транспортировки воды эвакуируемому населению. | До 20.04.2020г. | Управляющий ООО «Водоканал- Сервис» |  |
| 35. | Провести подготовку очистных сооружений, канализационного коллектора, канализационных насосных станций к работе в условиях паводка. | До 20.04.2020г. | Управляющий ООО «Водоканал-Сервис» |  |
| 36. | Приобрести необходимые на паводковый период реагенты для очистки воды. | До 01.04.2020г. | Управляющий ООО «Водоканал-Сервис» |  |
| 37. | Обеспечить санитарно-гигиенический контроль за местами размещения эвакуируемых, качеством воды и продуктов питания. Оперативный анализ и прогноз санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки. Информирование противопаводковой комиссии по ЧС и ПБ о возможных местах возникновения очагов биологического бактериологического заражения в период весеннего половодья. Вносить предложения по организации и проведению комплекса противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в паводковый и послепаводковый периоды. | в период половодья | Главный врач КГБУЗ «Канская МБ» Межведомственная Санитарно-противоэпидемическая комиссия |  |
| 38. | Создать запас ж/б плит, гравийно-песчаной смеси для укрепления насыпи автомобильных мостов через р. Кан и р. Тарайка, ул. Гетоева, пос. СУ-24, через протоку на о. Восточный. | До 01.04.2020г. | Руководитель «УС и ЖКХ администрации г.Канска» Директор МУП «Электросетьсбыт» Директор ООО МСК «Транспорт-Восток» |  |
| 39. | Привести в готовность предприятия промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства для работы в условиях возможного подтопления при половодье согласно разработанных на местах планов мероприятий, обеспечить резерв финансовых средств. | До 15.04.2020г. | Глава г. Канска Председатель КЧС и ПБ г. Канска |  |
| 40. | Создание резерва материально-технических и финансовых ресурсов для проведения противопаводковых мероприятий. | До 01.04.2020г. | Председатель противопаводковой комиссии |  |
| 41. | Провести проверку готовности сил и средств служб и организаций, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных мероприятий, работ в период паводка и ликвидации его последствий. | До 10.04.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 42. | Подготовить аварийно-восстановительные бригады, обеспечив их рабочим инструментом, соответствующим снаряжением, запасом материальных средств для ликвидации аварий на линиях связи, линиях электропередачи, трансформаторных подстанциях. | До 05.04.2020г. | Директор МУП «Электросетьсбыт» Директор ВЭС ПАО «МРСК Сибири-Красноярскэнерго» Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 43. | Провести проверку готовности средств оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС. | До 01.04. 2020г. | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 44. | Произвести проверку кабельных муфт на герметичность и заделку их в зонах возможного затопления. | До 28.03.2020г. | Директор МУП «Электросетьсбыт» Директор ВЭС ПАО «МРСК Сибири-Красноярскэнерго» Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 45. | Произвести обследование воздушных и кабельных электрических линий, линий связи попадающих в прогнозируемые зоны подтопления, определить необходимое количество материалов для проведения аварийно-восстановительных работ. | До 28.03.2020г. | Директор МУП «Электросетьсбыт» Директор ВЭС ПАО «МРСК Сибири-Красноярскэнерго» Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 46. | Создать запас ГСМ для техники. Организовать круглосуточного дежурства на предприятии. | До 01.04.2020г. весь период | Директор МУП «Электросетьсбыт» Директор ВЭС ПАО «МРСК Сибири-Красноярскэнерго» Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Директор ОАО «Мясо» |  |
| 47. | Обеспечить охрану общественного порядка, в районах города подвергнувшихся подтоплению, имущества эвакуируемого населения. | при угрозе затопления | Начальник МО МВД России «Канский» |  |
| 48. | Предусмотреть устройство водопропускных инженерных сооружений в дорожном полотне вблизи строящегося моста в связи с тем, что в данном виде дорожное полотно играет роль дамбы (при её прорыве вода в большом объеме пойдет на жилые районы города Канска) | До 31.03.2020г. | Куратор объекта АО «Сибмост» |  |
| 49. | Предусмотреть отсыпку перемычки в месте строительства сооружения для прогона скота. Согласовать с проектировщиками размещение данного инженерного сооружения по высоте дорожного полотна «ул. Зеленый луг – пос. Новый путь» | До 31.03.2020г. | Куратор объекта АО «Сибмост» |  |
| 50. | Провести работы по углублению русла реки Кан после завершения работ по устройству опор моста, убрать технологические дамбы для сохранения пропускной способности русла реки Кан (в данное время сужение русла реки Кан составляет около 50 %) | До 31.03.2020г. | Куратор объекта АО «Сибмост» |  |
|  | Осуществлять контроль за выполнением подрядной организацией работ по очистке русла реки Кан в районе строящегося моста и противопаводковых мероприятий | До 31.03.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
|  | Осуществлять контроль за ледяным покровом реки Кан в районе строящегося моста | До 30.04.2020г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                                                                                В.И. Орлов

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска

от 28.02.2020 № 180

Состав оперативного штаба

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Служебный телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ильницкий Александр Николаевич | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | 3-24-08 |  |
| 2. | Базай Евгений Николаевич | Заведующий эпидемиологическим отделом КГБУЗ «Канская МБ» | 2-99-47 |  |
| 3. | Поляков Владимир Эдуардович | Начальник территориального отделения КГУ «Управление социальной защиты населения» по городу Канску и Канскому району | 3-58-64 3-26-70 |  |
| 4. | Карабанов Дмитрий Сергеевич | Главный инженер Канского филиала АО «КрасЭКо» | 2-70-37 |  |
| 5. | Федорова Вера Николаевна | Старший диспетчер ООО «Водоканал-Сервис» | 3-42-80 |  |
| 6. | Коновалов Владимир Владимирович | Ведущий инженер по транспорту МКУ «Служба заказчика» | 3-51-70 |  |
| 7. | Вовк Дмитрий Александрович | Директор ООО МСК «Транспорт-Восток» | 2-99-64 |  |
| 8. | Шумачков Василий Алексеевич | Зам. начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Канский» | 4-20-07 |  |
| 9. | Кравцов Андрей Викторович | Начальник 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю | 3-45-43 |  |
| 10. | Ивашкин Анатолий Николаевич | Начальник цеха тепловых сетей АО «Канская ТЭЦ» | 3-68-43 |  |
| 11. | Рябенко Григорий Иванович | Ведущий специалист УГО и ЧС г. Канска | 3-24-08 |  |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                                                                             В.И. Орлов