| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 06.04. | 2022 г. | № | 325 |

О подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса города Канска к работе в отопительный период 2022-2023 годов

На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики РФ от 24.05.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить объем денежных средств на реализацию мероприятий по подготовке к работе в отопительный период на 2022-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить состав комиссии по проверке и оценке готовности объектов жизнеобеспечения и объектов социальной отрасли города Канска к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Утвердить график проведения проверки по проверке и оценке готовности объектов жизнеобеспечения и объектов социальной отрасли города Канска к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

- Председателю комиссии (Р.В. Крупский) обеспечить мониторинг состояния систем теплоснабжения в отопительный период 2022-2023 годов в г.Канске, в порядке, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

- Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Крупского Р.В.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Канска								А.М. Береснев

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Канска

от  06.04. 2022 г. № 325

Объем денежных средств на реализацию мероприятий по подготовке к работе в отопительный период на 2022-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собствен средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, т.ч.: | 500,000 | 1 748,394 | 51 061,472 |
|  | УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 0,000 | 0,000 | 15 452,870 |
|  | ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА | 0,000 | 0,000 | 35 608,602 |
|  | ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ | 500,000 | 1 748,394 | 0,000 |
| 1 | ООО "СОРЖ -ДУ-1" |  |  | 485,00 |
| 2 | ООО "СОРЖ -ДУ-2" |  |  | 203,20 |
| 3 | ООО "СОРЖ -ДУ-3" |  |  | 670,80 |
| 4 | ООО "СОРЖ -ДУ-4" |  |  | 214,00 |
| 5 | ООО «УК на Московской» |  |  | 1 322,10 |
| 6 | ООО "Абсолют" |  |  | 229,40 |
| 7 | ООО «Горжилсервис-1» |  |  | 464,70 |
| 8 | ООО "ЖилФонд" |  |  | 836,52 |
| 9 | ООО "КАНСКЛИДЕРСЕРВИС" |  |  | 546,26 |
| 10 | ООО «КОМФОРТ» |  |  | 846,03 |
| 11 | ООО "Жилсервис-Плюс" |  |  | 2 227,00 |
| 12 | ООО "ЖЭК" |  |  | 802,17 |
| 13 | ООО "УК МКД" |  |  | 2 266,85 |
| 14 | ТСЖ "Текстильщик" |  |  | 1 163,24 |
| 15 | ООО "Жилищный центр" |  |  | 2 976,10 |
| 16 | ООО "Профжилуслуга" |  |  | 141,50 |
| 17 | ТСЖ "Строитель" |  |  | 58,00 |
| 18 | ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России |  |  | 92,00 |
| 19 | ООО "Водоканал - Сервис" |  |  | 29 284,99 |
| 20 | КГБУ СО "Канский психоневрологический интернат" г. Канска |  |  | 2 707,00 |
| 21 | ООО "КрасЭко" |  |  | 3 266,61 |
| 22 | АО Канская ТЭЦ" |  |  | 0,0 |
| 23 | АО "КНП" филиал "Восточный" |  |  | 350,00 |
| 24 | КГБУЗ «Канская межрайонная больница» | 500,00 |  |  |
| 25 | Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  | 156,24 |  |
| 26 | Муниципальные бюджетные учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики |  | 234,20 |  |
| 27 | Муниципальные бюджетные учреждения управления образования администрации города Канска |  | 1 357,95 |  |

Заместитель главы города

по вопросам жизнеобеспечения						Р.В. Крупский

# Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от  06.04.2022 г. № 325

Состав комиссии

по проверке и оценке готовности объектов жизнеобеспечения и объектов социальной отрасли города Канска к отопительному периоду 2022-2023 годов

Председатель комиссии – Крупский Роман Васильевич – з

аместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения;

Члены комиссии:

администрации г. Канска;

Владимиров Виктор Николаевич – директор АО «Канская ТЭЦ»;

Тепляков Виктор Владимирович – директор филиала АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети»;

Клементьев Александр Сергеевич - руководитель территориального подразделения по восточной группе районов «Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края» (по согласованию);

Ломова Юлия Анатольевна – заместитель главы города по социальной политике;

Ковалев Константин Сергеевич - директор МКУ «Служба заказчика»;

Таскин Андрей Сергеевич– генеральный директор Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети»(по согласованию);

Станьков Юрий Александрович – директор ООО «Водоканал-Сервис»  (по согласованию);

Тимофеев Юрий Георгиевич – директор Канского филиала АО «КрасЭКо» (по согласованию).

Заместитель главы города

по вопросам жизнеобеспечения					      Р.В. Крупский

# Приложение № 3

к постановлению

администрации города Канска

от 06.04.2022 г. № 325

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2022-2023 годов

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - программа).

## II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

1. Проверка осуществляются комиссией, утвержденной в приложении № 2 к настоящему постановлению (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», согласно программе, в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке, перечисленные в приложении № 4 к настоящему постановлению;

сроки проведения проверки, указанные в приложении № 4 к настоящему постановлению;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией, с участием государственных инспекторов Енисейского управления Ростехнадзора, должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г.        № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводят осмотр объектов проверки.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ № 103).

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией, с привлечением представителей теплоснабжающих организаций, должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты системы теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

4. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Приказа № 103.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме, утвержденной приложением № 1 к Приказу № 103.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется и выдается по объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

7. Сроки выдачи паспортов: не позднее 01 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Приказа № 103, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 Приказа № 103, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Заместитель главы города

по вопросам жизнеобеспечения						Р.В. Крупский

# Приложение № 4

к постановлению

администрации города Канска

от 06.04.2022 г. № 325

График проведения проверки

по проверке и оценке готовности объектов жизнеобеспечения и объектов социально-культурной отрасли города Канска к отопительному периоду 2022-2023 годов

| Теплоснабжающие и теплосетевые организации и сроки проведения проверки |
| --- |
| № п/п | Населен-ный пункт | Теплоснабжающая, теплосетевая организация | Адрес месторасположе-ния | Сроки проведения проверки |
| 1 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | ул. 40 лет Октября, 58 | август |
| 2 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | ул. 40 лет Октября, 58 | август |
| 3 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 1 тепловые сети от котельной | пос. Строителей | август |
| 4 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 3 тепловые сети от котельной | ул. Декабристов | август |
| 5 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 4 тепловые сети от котельной | р.с. «Березка» | август |
| 6 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 5 тепловые сети от котельной | ул. Кайтымская | август |
| 7 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 7 тепловые сети от котельной | пос. Мелькомбинат | август |
| 8 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 8 тепловые сети от котельной | ул. Краевая | август |
| 9 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 9 тепловые сети от котельной | ул. 8-е Марта | август |
| 10 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 10. тепловые сети от котельной | ул. Чкалова, 1.1 | август |
| 11 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 11, тепловые сети от котельной | ул. Высокая, 10 | август |
| 12 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная №12 тепловые сети от котельной | Н.-Канский ЛПХ (водоканал) | август |
| 13 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная №13 тепловые сети от котельной | 5 в/г | август |
| 14 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 15 тепловые сети от котельной | пос. ДСУ-5 | август |
| 15 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» котельная № 16тепловые сети от котельной | ул. Иланская, 1 | август |
| 16 | г. Канск | Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» тепловые сети от ЦТП 1 военного городка | 1 в/г | август |
| 17 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» тепловые сети от ЦТП мкр. Солнечный | мкр. Солнечный | август |
| 18 | г. Канск | Филиал «Восточный» АО «Красноярскнефтепродукт» | ул. Шоссейная, 1/1 | август |
| 19 | г. Канск | КГБУСО «Канский психоневрологический интернат» | ул. Муромская, 10 | август |
| 20 | г. Канск | МУП «Канский Электросетьсбыт» | мкр. Северный, 13, пом. 87 | август |

| Управляющие компании и ТСЖ - потребители тепловой энергии и сроки проведения проверок |
| --- |
| № п/п | Теплоснабжающая, теплосетевая организация | Потребитель тепла | Сроки проведения проверки |
| 1 | АО «Канская ТЭЦ» | ЖСК «Восход» | Август |
| 2 | АО «Канская ТЭЦ» Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» | ПАО «Красноярск-энерогосбыт» | Август |
| 3 | АО «Канская ТЭЦ» | ООО «Горжилсервис-1» | Август |
| 4 | АО «Канская ТЭЦ» Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» | ООО «Жилкомплекс» | Август |
| 5 | АО «Канская ТЭЦ»; Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» | ООО «Жилсервис Плюс» | Август |
| 6 | АО «Канская ТЭЦ» АО «Гортепло»; Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» | ООО «Жилфонд» | Август |
| 7 | АО «Канская ТЭЦ» | ООО «ЖЭК» | Август |
| 8 | АО «Канская ТЭЦ» АО «Гортепло»; Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» | ООО «КОМФОРТ» | Август |
| 9 | АО «Канская ТЭЦ» | ООО «СОРЖ ДУ-1» | Август |
| 10 | АО «Канская ТЭЦ» | ООО «СОРЖ ДУ-2» | Август |
| 11 | АО «Канская ТЭЦ» | ООО «СОРЖ ДУ-3» | Август |
| 12 | АО «Канская ТЭЦ»; Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» | ООО «СОРЖ ДУ-4» | Август |
| 13 | АО «Канская ТЭЦ» | ООО «УК на Московской» | Август |
| 14 | АО «Канская ТЭЦ» | ТСЖ «Заря» | Август |
| 15 | АО «Канская ТЭЦ» | ТСЖ «Рекорд» | Август |
| 16 | АО «Канская ТЭЦ» | ООО «Жилищный Сектор» | Август |
| 17 | АО «Канская ТЭЦ» | ООО «Жилищник» | Август |
| 18 | АО «Канская ТЭЦ» | ТСЖ «Строитель» | Август |
| 19 | АО «Канская ТЭЦ» | ТСЖ «Текстильщик» | Август |
| 20 | АО «Канская ТЭЦ» | ТСЖ «Юбилейный» | Август |
| 21 | АО «Канская ТЭЦ» , Филиал АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети» | ООО "КанскЛидер-Сервис" | Август |
| 22 | АО «Канская ТЭЦ» | ООО "Абсолют" | Август |
| 23 | АО «Канская ТЭЦ» | ООО "УК МКД" | Август |

| Потребители тепловой энергии социально-культурной отрасли и сроки проведения проверок |
| --- |
| № п/п | Населенный пункт | Теплоснабжающая, теплосетевая организация | Потребитель тепла | Сроки проведения проверки |
| 1 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | КГБУЗ «Канская МБ» | август |
| 2 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | КГБУЗ Канская межрайонная стоматологическая поликлиника | август |
| 3 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | КГБУЗ «Канская ГДБ» | август |
| 4 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | КГБУ СО ​ КЦСОН «Восточный»​ Гаражи ул. П.Коммуны, 59 | август |
| 5 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа им. М.Ф. Мочалова | август |
| 6 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа единоборств «Олимпиец» | август |
| 7 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва имени заслуженного тренера России В.И. Стольникова» | август |
| 8 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодежный центр | август |
| 9 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный комплекс "Текстильщик" | август |
| 10 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | ГДК г. Канска | август |
| 11 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | ЦБС г. Канска | август |
| 12 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1" г. Канска. | август |
| 13 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Канский краеведческий музей» | август |
| 11 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа. | август |
| 12 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №2. | август |
| 13 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №1 г. Канска | август |
| 14 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г.Канска | август |
| 15 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №4 г. Канска | август |
| 16 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Канска | август |
| 17 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Канска | август |
| 18 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г. Канска | август |
| 19 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 г. Канска | август |
| 20 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г. Канска | август |
| 21 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №8 г. Канска | август |
| 22 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №9 г. Канска | август |
| 23 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 | август |
| 24 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 г. Канска | август |
| 25 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №17 г. Канска | август |
| 26 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 г.Канска | август |
| 27 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 г.Канска | август |
| 28 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №20 г. Канска | август |
| 29 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 г. Канска | август |
| 30 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №22 | август |
| 31 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Колосок» | август |
| 32 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение » Детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка» | август |
| 33 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Лесная сказка» | август |
| 34 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников № 9 «Колокольчик» | август |
| 35 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Алёнушка» | август |
| 36 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11 «Яблонька» | август |
| 37 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15 «Сибирячок» г.Канска | август |
| 38 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Детский сад № 16 «Родничок» | август |
| 39 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 17 «Светлячок» | август |
| 40 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей № 18 «Подснежник» | август |
| 41 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» | август |
| 42 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 22 «Веселые нотки» | август |
| 43 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 «Успех» | август |
| 44 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 27 «Солнышко» | август |
| 45 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 28 «Ручеёк» | август |
| 46 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Ромашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | август |
| 47 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 36 «Малышок» | август |
| 48 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39 «Теремок» | август |
| 49 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 44 «Дюймовочка» | август |
| 50 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Детский сад №45 «Снегурочка» | август |
| 51 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 46 «Снегири» | август |
| 52 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 47 «Теремок» комбинированного вида | август |
| 53 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 49 «Росинка» | август |
| 54 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 50 «Журавушка» г. Канска | август |
| 55 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 52 «Веселый дельфин» | август |
| 56 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53 «Радуга» | август |
| 57 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Канскийцентр адаптации лиц, освобожденных из местлишения свободы» | август |
| 58 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | КГБУ СО «Пансионат "Кедр» | август |
| 59 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | МБУ «ММЦ» | август |
| 60 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» г. Канска | август |
| 61 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | КГКУЗ МЦ «Резерв» | август |
| 62 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | КГБПОУ Канский Медицинский Техникум | август |
| 63 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | КГБПОУ «Канский технологический колледж» | август |
| 64 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ | август |
| 65 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | КГБУЗ ККПТД №1 ФИЛИАЛ № 8 | август |
| 66 | г. Канск | АО «Канская ТЭЦ» | КГБУ СО Центр семьи «Канский» | август |

Заместитель главы города

по вопросам жизнеобеспечения						Р.В. Крупский

Приложение № 5

к постановлению

администрации города Канска

от 06.04.2022 г. № 325

Порядок

мониторинга системы теплоснабжения

- Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

- Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

-  оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

- Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации эксплуатирующие и обслуживающие теплосети.

На территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация г.Канска.

- Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

  - Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных (БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС).

Анализ данных для управления производится специалистами организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание тепловых сетей. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

  - Хранение, обработка и представления данных.

Специалистами организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание тепловых сетей составляется, хранится, обрабатывается база данных, которая предоставляется в администрацию г.Канска для принятия оптимального управленческого решения.

  - Анализ и выдача информации для принятия решения.

Системы анализа и выдачи информации в тепловых, сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты гидравлических испытаний в ремонтный период, которые применяются как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Заместитель главы города

по вопросам жизнеобеспечения						Р.В. Крупский